เทมเพลตเอกสารการทดสอบระบบ

แผนการทดสอบ (Test Plan) และรายงานผลการทดสอบ (Test Report)

ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และโครงงานของมหาวิทยาลัย

UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสเอกสาร | UR-TPR-001 ตาม PDF ต้นแบบ |
| เวอร์ชันเอกสาร | 0.4 — ฉบับ Markdown ปรับรูปแบบและข้อมูลจากต้นแบบ 0.3 |
| วันที่จัดทำต้นฉบับ / วันที่ปรับปรุง | 4 ตุลาคม 2026 / 22 ตุลาคม 2026 |
| ผู้จัดทำต้นฉบับตาม PDF | Narongsak, Sommai Kitikorn, Natthaporn |
| ผู้ปรับปรุง Markdown | Codex ตามคำขอ; ชื่อผู้ทบทวน/อนุมัติฉบับนี้รอระบุ |

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 4 ตุลาคม 2026 | Natthapon ตามตัวสะกดใน PDF | จัดทำแผนตั้งต้นจาก Source Code |
| 0.2 | 4 ตุลาคม 2026 | Sommai | เพิ่มรายละเอียดแผนและแบบบันทึกผล |
| 0.3 | 4 ตุลาคม 2026 | Narongsak | จัดรูปแบบตามเทมเพลตแผนและรายงานโดยใช้ข้อมูล UniResearch |
| 0.4 | 22 ตุลาคม 2026 | Codex | จัด Markdown ตาม PDF เพิ่ม execution log C16 ครบ 48, actual/status รายกรณี, หลักฐาน U22 และ retest plan; ไม่ได้ execute เพิ่ม |

เอกสารอ้างอิง (References)

| ลำดับ | เอกสาร/Source Code | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md | FR-001–FR-032 พร้อมหลักฐานจากโค้ด |
| 2 | SYSTEM-OVERVIEW.md | สถาปัตยกรรม role/API/ตาราง/workflow; เป็นบริบทตามฉบับเดิม |
| 3 | TEST-CASES.md | TC-001–TC-048 รูปแบบตาม PDF; ข้อมูล CSV/migration และผลแต่ละรอบ |
| 4 | TRACEABILITY.md | FR → TC; coverage ตามแผนแยกจากผล execution |
| 5 | uniresearch-test-cases.pdf | ต้นแบบ 57 หน้า: บทนำ 1.1–1.4, TC 2.1–2.9, สรุปและลงนามข้อ 3 |
| 6 | uniresearch-test-pland-and-report.pdf | ต้นแบบ 29 หน้า: ปก/ประวัติ/อ้างอิง, แผน 1.1–1.10 และรายงาน 2.1–2.8 |
| 7 | รายงาน CSV/migration 16 ต.ค. | C16/R16/R16B และข้อผิดพลาดที่พบ |
| 8 | U22 รอบล่าสุด | TC-038 PASS/อีก 17 NOT RUN ใน subset 18; ไม่รวมข้าม session |

ส่วนที่ 1: แผนการทดสอบ (Test Plan)

  - วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

ตรวจพฤติกรรม FR-001–FR-032 จาก implementation และความต่อเนื่องระหว่าง UI, Next.js proxy, FastAPI, ฐานข้อมูล และไฟล์ โดยมีฐานโค้ดที่ทบทวนคือ commit 343fb57f3b04b756f6f7129154df9649d5177afc ก่อนแก้เอกสาร ต้องบันทึก commit/working tree ของรอบรันจริงแยกทุกครั้ง

เป้าหมายหลักมีดังนี้

- ยืนยันการสมัคร/ล็อกอิน/โปรไฟล์/session และ RBAC ของ anonymous, guest, student, advisor, admin; แยก anonymous ออกจากบัญชี role guest

- ยืนยันการสร้างงาน pending, การตรวจเป็น approved/rejected/needs_revision, การแก้แล้วกลับ pending, revision และ notification

- ตรวจการค้นหา/คำแนะนำ/สถิติ การจัดการผู้ใช้/หมวดหมู่/ตัวเลือก favorite และการดาวน์โหลดทั้ง UI/API

- ตรวจ negative/boundary และผลข้างเคียงหลังคำขอถูกปฏิเสธ รวมถึงไฟล์เดิมเมื่อ update ล้มเหลว

- ตรวจ AI contract และสิทธิ์ด้วย provider mock โดยไม่ bypass authentication/validation; ประเมิน provider จริงแยก

- บันทึกพฤติกรรมสาธารณะของ pending URL/static และความต่างของ queue/route guard เพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัดสินนโยบาย

ข้อกำหนดจากโค้ดไม่ใช่หลักฐานว่าเป็นนโยบายธุรกิจที่อนุมัติแล้ว โดยเฉพาะการมองเห็นงานที่ยังไม่เผยแพร่

  - ขอบเขตการทดสอบ

- 1.2.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope)

| กลุ่ม | Test Cases | จำนวน |
| --- | --- | --- |
| บัญชีและโปรไฟล์ | TC-001–007 | 7 |
| ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก | TC-008–013 | 6 |
| ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ | TC-014–020 | 7 |
| ส่งผลงานและตรวจข้อมูล | TC-021–027 | 7 |
| ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์ | TC-028–035 | 8 |
| คิวและผลการตรวจ | TC-036–041 | 6 |
| Favorite และการแจ้งเตือน | TC-042–043 | 2 |
| AI | TC-044–046 | 3 |
| E2E ข้ามบทบาท | TC-047–048 | 2 |
| รวม | TC-001–048 | 48 |

ประเภทหลัก Positive 32 / Negative 16; ความสำคัญสูง 31 / กลาง 17 แต่ละ TC อาจมีหลาย subcase และนับเป็น PASS ได้ต่อเมื่อตรวจครบ เงื่อนไขที่เพิ่มในฉบับ 16 ตุลาคมยังไม่มีผล execution ของฉบับนี้ ขอบเขต source: backend/app, backend/tests, frontend/app, frontend/src, frontend/tests, frontend/e2e, tests/selenium, Docker/CI configuration ที่เกี่ยวข้อง ส่วน Selenium ที่รันโดยค่าเริ่มต้นปัจจุบันเป็น 18 TC ของ Narongsak; อีก 30 TC อยู่ในชุด legacy ต้องเลือกให้ชัดตาม README ของชุดทดสอบ การรัน pytest ค่าเริ่มต้นจึงไม่ใช่ผลครบ 48 TC

1.2.2 สิ่งที่อยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

ยังไม่รวม load/stress, penetration test เต็มรูปแบบ, compatibility ทุก browser/mobile, Kubernetes/Terraform และการตัดสินความถูกต้องทางวิชาการของ AI ส่วน PostgreSQL/pgvector เป็นขอบเขตรับรองที่ต้องมีรอบ integration จริงก่อนสรุปผลระบบ แต่ ไม่รวมอยู่ในผล Selenium SQLite ที่มีแล้ว ไม่มีการนำ requirement ของระบบตัวอย่าง SPRS มาใช้ เช่น committee, draft/submitted/completed หรือคะแนนประเมินสี่ด้าน หากต้องเพิ่มนโยบายต้องเปลี่ยน requirement และกำหนด TC ก่อน

1.3 กลยุทธ์และประเภทการทดสอบ

| ชั้น | วิธีดำเนินการ | หลักฐานที่ต้องมี |
| --- | --- | --- |
| UI functional / E2E | Selenium WebDriver บน frontend/backend จริง; รอ visible result; ใช้ session แยกตาม role | steps, screenshots, URL, browser/driver/mode, final result |
| API/Integration | ส่ง HTTP ตรง backend และ proxy แยกกัน; เทียบ persisted state | method/path/status, response ที่ปกปิดข้อมูลลับ, DB/file snapshot |
| RBAC / negative | body valid ยกเว้นจุดที่ทดสอบ; anonymous/role ผิด/ID ผิดแยก subcase | error ที่ตรงเหตุ, snapshot ก่อนหลัง, UI guard ถ้ามี |
| Boundary / file | แยก L−1/L/L+1 bytes และ MIME/extension/signature | ขนาดจริง, status, path/bytes หรือ hash, cleanup result |
| Backend automated | pytest ของ backend/tests บนฐานทดสอบ | command, exit code, test counts, logs และ commit |
| Frontend quality | typecheck, lint, Node tests, production build | command/exit code, error summary และ commit |
| Playwright regression | ใช้ specs/fixtures ที่มีอยู่และตรวจ skip | test counts, trace/screenshot, config ที่ใช้จริง |
| AI controlled | mock provider ให้ผลแน่นอน; ทดสอบ schema/auth/fallback จริง | mock contract/version, HTTP/UI result; ระบุว่าไม่ได้รับรอง live AI |
| PostgreSQL/pgvector | ฐานแยกพร้อม extension; relation/transaction/vector retrieval จริง | version/schema/extension, query evidence, integration logs |

HTTP/DB assertions ที่อยู่ร่วม Selenium เป็นหลักฐานเสริม ไม่ใช่ browser steps การเห็นหน้าเว็บไม่พอพิสูจน์การบันทึก DB และ API สำเร็จไม่พอพิสูจน์ว่า UI แสดงถูก TC-046 ปัจจุบันมี UI ทั้งสี่ AI tabs จึงไม่ใช่ API-only case1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

1.3.2 ลำดับดำเนินงาน

ผู้ทดสอบที่เดินผ่านหน้าเว็บใช้สี่หัวข้อหลักใน TEST-CASES.md: ล็อกอินด้วยอีเมลและรหัสผ่านสำเนาที่กำหนด → กดเมนูจริง → เลือกงาน/กรอกค่า → กดยืนยัน → ตรวจข้อความและสถานะบนหน้า ไม่ใช้ HTTP status หรือคำสั่ง SQL เป็นขั้นตอนที่ผู้ใช้ต้องเดาเอง

ส่วน TEST-CASES-TECHNICAL-CHECKS.md เก็บเงื่อนไข API/RBAC/schema/DB/ไฟล์ที่ยังต้องตรวจครบ เช่น token ปลอม malformed IDs และการมอบหมาย advisor ที่ไม่มีปุ่มบนเว็บ ผลของ UI และผลส่วนเสริมต้องบันทึกแยกกัน แล้วจึงตัดสิน TC รวมตามเกณฑ์เดิม

ก่อนรันคู่มือ ผู้เตรียมฐานสำเนาตั้งรหัสผ่าน UniResearchTest2026! ให้บัญชีที่เลือกจาก CSV และจัดข้อมูลตาม mapping; ค่านี้เป็นค่าทดสอบที่กำหนดขึ้นสำหรับสำเนา ไม่ใช่รหัสผ่านบัญชีต้นทาง ส่วน TC-005 ใช้รหัสใหม่ตามที่ระบุและ reset หลังจบ

- บันทึก run ID, commit/dirty diff, เวอร์ชันและ configuration ที่ไม่รวม secret; ตรวจว่าเป็นฐาน/ไฟล์ทดสอบแยก

- ตรวจ frontend/backend health, schema, browser driver และ provider mock; ถ้าทดสอบ PostgreSQL ให้ตรวจ extension เพิ่ม

- seed fixture ตามข้อ 1.2 ของ Test Cases และ override เฉพาะกรณี; ตรวจ role/status/relations ก่อนเริ่ม

- รันบัญชี/RBAC → ส่งงาน/ไฟล์ → ตรวจงาน/notification → ค้นหา/AI → E2E โดย reset แต่ละกรณี; ห้ามพึ่งผลจาก TC ก่อนหน้า

- เก็บผลทุก subcase; เปิด defect เมื่อ assertion ต่าง; แยก failure ของระบบออกจาก locator/wait/fixture

- แก้ defect แล้ว rerun TC เดิมพร้อมกรณีที่ได้รับผลกระทบ บันทึกเป็น session ใหม่ ไม่เขียนทับผลเดิม

- ตรวจ consistency ของ TC/FR/counts/หลักฐานก่อนสรุป exit criteria และเสนอผู้อนุมัติ

1.3.3 สูตรและสถานะผล

Planned = PASS + FAIL + BLOCKED + SKIPPED + NOT RUN โดยหนึ่ง TC มีสถานะสุดท้ายหนึ่งค่าในหนึ่ง session; Executed = PASS + FAIL และ Pass rate = PASS / Executed × 100 ถ้า Executed=0 ให้ระบุ N/A ไม่ใช่ 0% หรือ 100% ส่วน Execution coverage = Executed / Planned × 100

รายงาน UI ใช้ UI Tested / UI-automatable cases เป็นอีก metric หนึ่ง ต้องไม่แทน execution coverage ของทั้ง 48 TC การมี TC ครบทุก FR คือ coverage เชิงแผน ไม่ใช่ coverage ของ assertions หรือผลผ่านของ FR

ถ้าบาง subcase ทำไม่ได้ให้ BLOCKED พร้อมบอกส่วนที่ทำแล้ว หากมีผลผิดแน่ชัดให้ FAIL และบันทึกส่วนที่ blocked เพิ่ม ผลเก่าที่ใช้คำว่า “ข้าม” คงคำเดิม ห้ามตีความเป็น BLOCKED ทุกข้อโดยไม่มีหลักฐาน

1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

1.4.1 เกณฑ์การเริ่มทดสอบ (Entry Criteria)

- มี specification version และ scope ของรอบรันชัดเจน; ไม่ใช้คำว่า “ทั้งชุด” โดยไม่ระบุ 18 หรือ 48 TC

- frontend/backend พร้อมบน loopback/สภาพแวดล้อมแยก; SQLite ใช้ได้สำหรับ functional รอบจำกัด ส่วนรอบ PostgreSQL ต้องเริ่ม DB/pgvector และ schema ของมันได้

- บัญชี fixture/งาน/relations/ไฟล์และ revision ตรง precondition; ไม่มี dependency กับข้อมูล production

- browser/driver ใช้งานได้; AI provider mock พร้อม; มี directory หลักฐานที่เขียนได้และเก็บข้อมูลลับแยก

- ระบุผู้รันจริงและผู้ทบทวน; ผู้อนุมัติแผน/นโยบายที่ยังไม่ระบุให้แสดง “รอระบุ” ไม่ถือว่าอนุมัติแล้ว

1.4.2 เกณฑ์การสิ้นสุดการทดสอบ (Exit Criteria)

เกณฑ์ด้านล่างเป็น ข้อเสนอสำหรับฉบับทบทวน ยังไม่ใช่การอนุมัติย้อนหลัง

- มีสถานะและเหตุผลครบ 48 TC ของฉบับนี้; สำหรับการรับรองครบขอบเขตต้อง execute 48/48 และทำครบ subcases

- TC ความสำคัญสูงทั้ง 31 ต้อง PASS; กรณี FAIL ที่เหลือต้องมี defect และการตัดสินความเสี่ยงอย่างชัดเจน ไม่ใช้ pass rate กลบ defect สำคัญ

- ไม่มี defect ที่ทำให้เข้าถึง/แก้ข้อมูลโดยไม่ได้รับสิทธิ์ ข้อมูลหรือไฟล์สูญหาย หรือ workflow หลักใช้งานไม่ได้ค้างโดยไม่จัดการ

- มีผล backend/frontend quality gates ของ commit ที่จะรับรอง; warning ต้องมีข้อสรุปตามผลกระทบ ผล gate วันที่ 4 ตุลาคมไม่ใช่ gate ของ commit ปัจจุบัน

- มีผล PostgreSQL/pgvector หากสรุปการรับรองระบบที่ใช้ฐานดังกล่าว; SQLite ผ่านไม่ทดแทนได้

- รายงานและหลักฐานครบ มีผู้ทบทวน และผู้อนุมัติรับรอง/รับความเสี่ยงพร้อมวันเวลา

ผล 18/18 ของ subset ยืนยันได้เฉพาะ subset และ version นั้น; ไม่ทำให้ exit criteria 48 TC เป็นผ่าน

1.4.3 เกณฑ์การระงับและกลับมาทดสอบ (Suspension / Resumption)

ระงับกรณีที่พึ่ง dependency เมื่อล็อกอิน fixture ไม่ได้, service/DB/browser ล่ม, schema ไม่ตรง, mock ใช้ไม่ได้ หรือ fixture ปนข้อมูลจริง บันทึก BLOCKED พร้อมเวลาและ error ห้ามเปลี่ยนเป็น FAIL ของระบบโดยอัตโนมัติ กลับมารันเมื่อแก้สาเหตุและผ่าน smoke check ของ dependency แล้ว โดยสร้าง session ใหม่และ reset ข้อมูล

1.5 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

| รายการ | ฐานอ้างอิง/ข้อกำหนดการบันทึก | รายการ |
| --- | --- | --- |
| แอป | Next.js 16.2.12, React 19.2.4, FastAPI; บันทึก lockfile/image/commit จริง | แอป |
| Runtime | CI อ้าง Node 22 / Python 3.11; local Selenium ที่มีหลักฐานใช้ Python 3.14.5; ไม่ถือว่าผลข้าม runtime เทียบกันได้ทันที | Runtime |
| ฐานข้อมูล | Compose อ้าง pgvector/pgvector:pg15; Selenium runner ใช้ SQLite ชั่วคราว ให้ระบุชนิดจริงในรายงาน | ฐานข้อมูล |
| Startup | backend ใช้ Base.metadata.create_all; ทดสอบฐานใหม่ไม่ใช่หลักฐานการ migrate ฐานเก่า | Startup |
| Browser | Chrome ค่าเริ่มต้น local headed; CI/container headless; Brave ต้องกำหนด binary/driver; บันทึก browser version จริง | Browser |
| URL | ค่าปกติ 3000/8000/5433; runner ใช้พอร์ตของตนเอง; บันทึก actual origin โดยไม่เผย secret | URL |
| ข้อมูลทดสอบ | อีเมลจาก CSV/เลขผู้ใช้ที่จัดในฐานทดสอบตามแผน ตามตาราง Test Cases: admin@uniresearch.ac.th เลข 1, 674259009@webmail.npru.ac.th เลข 2, 674259003@webmail.npru.ac.th เลข 3, 644259003@webmail.npru.ac.th เลข 4, udsanee@webmail.npru.ac.th เลข 5, wuttha@webmail.npru.ac.th เลข 6, g1@example.org เลข 7, 674259013@webmail.npru.ac.th เลข 8; หมวดหมู่ทั้งสี่ตามบัญชีแหล่งข้อมูลผลงาน, ผลงาน 1–5, แจ้งเตือน 1/2; เพิ่มข้อมูลตามแต่ละ subcase | ข้อมูลทดสอบ |
| Storage | directory ชั่วคราวแยกและ reset; cover 5 MiB / document 25 MiB เป็น default ที่ override ได้ | Storage |
| AI | deterministic provider mock สำหรับ functional; vector fallback และ provider จริงบันทึกเป็นคนละรอบ | AI |
| Evidence | artifacts และ reports แยกตาม run ID; ห้ามเก็บ password/token/hash/secret ใน Markdown หรือ screenshot | Evidence |

1.6 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

| บทบาท | หน้าที่ | สถานะผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| Test Manager | กำหนด scope/priority ตรวจ entry/exit และ defect | รอระบุ |
| Tester | ดำเนินขั้นตอนและเก็บหลักฐาน | Narongsak, Sommai Kitikorn, Natthaporn เป็นการจัดสรรเดิม; ต้องบันทึกผู้รันจริงต่อ session |
| ผู้รันอัตโนมัติย้อนหลัง | รันเครื่องมือและบันทึกผล | Codex ตามรายงานเดิม; ไม่ใช่ลายเซ็นของสมาชิกที่รับมอบหมาย |
| Environment owner | ดูแล DB/storage/mock และ reset | รอระบุ |
| Developer | วิเคราะห์/แก้ defect และระบุ commit สำหรับ retest | รอระบุ |

1.7 กำหนดการทดสอบ (Test Schedule)

| กิจกรรม | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| เตรียมระบบและ Docker baseline | 4 ต.ค. 2026 | 4 ต.ค. 2026 | Codex ตามรายงานเดิม |
| Selenium baseline / notification retest | 8 ต.ค. 2026 | 8 ต.ค. 2026 | ชุดอัตโนมัติตามรายงานเดิม |
| UI subset | 14 ต.ค. 2026 | 14 ต.ค. 2026 | ตาม execution report |
| ปรับ CSV/migration และ full/ focused retests | 16 ต.ค. 2026 | 16 ต.ค. 2026 | ตาม C16/R16/R16B |
| Focused UI ล่าสุด | 22 ต.ค. 2026 | 22 ต.ค. 2026 | ชุด Selenium; ผู้ควบคุมให้ระบุใน log |
| ทบทวน PDF และรูปแบบ Markdown | 22 ต.ค. 2026 | 22 ต.ค. 2026 | Codex |

1.8 ความเสี่ยงและแผนรองรับ (Risks & Mitigation)

| ความเสี่ยงจาก Implementation | ผลกระทบ | โอกาสเกิด | แผนรองรับ |
| --- | --- | --- | --- |
| pending detail และ static URL สาธารณะ | อาจเผยงานที่ยังไม่เผยแพร่/ข้าม download counter | รอประเมิน | TC-018/034 แยก observation; เจ้าของระบบยืนยันนโยบาย |
| /admin layout ตรวจเพียง session | UI ดูเข้าถึงได้แม้ API ปฏิเสธ | รอประเมิน | TC-013/048 ตรวจหน้าและ API แยกกัน |
| advisor queue ใช้ search ที่กว้างกว่า pending API | เห็นงานนอก assignment | รอประเมิน | TC-036 เทียบ ID และยืนยันนโยบาย |
| reviewer role ใน frontend ไม่ตรง backend | เปิด workspace แต่ตรวจงานไม่ได้ | รอประเมิน | ไม่ใช้ reviewer แทน advisor; เพิ่ม regression เมื่อกำหนด role จริง |
| update ล้มเหลวหลังลบไฟล์เดิม | DB rollback แต่ bytes เดิมอาจหาย | รอประเมิน | TC-027 ตรวจ old path/bytes ด้วย; พบ FAIL ใน C16 แล้ว; รอ fix/retest ของ revision ปัจจุบัน |
| ลบแถว revision แต่ไม่ลบไฟล์ revision เก่า | ไฟล์ตกค้าง | รอประเมิน | TC-032 ตรวจ filesystem แยกและกำหนด cleanup policy |
| SQLite/mock ผ่านแต่ PostgreSQL/vector จริงผิด | ผล functional ไม่แทน deployment | รอประเมิน | ทดสอบ FK/transaction/pgvector แยก |
| ผลต่าง commit/working tree/เวลา metadata | สรุป pass จากคนละเวอร์ชันผิด | รอประเมิน | เก็บ run ID/JSON/UTC; ห้ามรวม PASS หลายรอบเป็นผล session เดียว |

1.9 สิ่งส่งมอบของการทดสอบ (Test Deliverables)

ส่งมอบเฉพาะ Markdown: Test Cases พร้อมคู่มือจุดตรวจเสริม, Test Plan, Test Report, ฉบับรวม, Traceability และดัชนีอ้างอิง ผลการทดสอบดั้งเดิม/JSON/screenshots คงเป็นหลักฐานของรอบเดิม ไฟล์ Word/PDF ไม่ได้ปรับในงานนี้

หากเปลี่ยน Expected Result หรือเพิ่ม subcase ต้องระบุ specification version ใหม่และไม่ยก PASS เดิมมาเป็น PASS ของเงื่อนไขใหม่ Defect log ต้องมี TC/subcase, run/commit, steps, expected/actual, severity ที่ประเมิน, owner, status, fix commit และ retest evidence TEST-PLAN.md และ TEST-REPORT.md เป็นแหล่งแก้ไขหลักของแต่ละส่วน; TEST-PLAN-AND-REPORT.md ต้องประกอบจากสองไฟล์นี้เมื่อแก้ เพื่อป้องกันข้อมูลต่างกัน

1.10 การอนุมัติแผนการทดสอบ

| บทบาท | ชื่อ–นามสกุล | ลายเซ็น/วิธีรับรอง | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำฉบับปรับปรุง | Codex | ทบทวน PDF/Markdown และหลักฐานที่มี; ไม่ใช่การอนุมัติแผน | 22 ตุลาคม 2026 |
| ผู้ทบทวน | รอระบุ | รอลงนามทบทวน scope/expected/data | รอบันทึก |
| ผู้อนุมัติ | รอระบุ | รอรับรองแผนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง | รอบันทึก |

1.11 ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับรอบทดสอบถัดไป

1.11.1 เตรียมและตรวจจำนวนกรณี

รันจาก root ของ repository โดยใช้ virtualenv ที่ติดตั้ง dependency แล้ว เตรียม Chrome/driver ให้ตรงกันตาม Selenium README ตรวจว่าพอร์ตว่างและไม่มี Next.js dev server ของ checkout เดียวกันใช้ .next/dev lock อยู่ ไม่หยุด service อื่นโดยเดา PID

- บันทึก git rev-parse HEAD และ git status --short พร้อมเวอร์ชันเครื่องมือ; ไม่แนบ .env หรือ secret

- ยืนยันฐาน/storage ชั่วคราวและ AI mock; จับคู่บัญชีจาก CSV ด้วย email ก่อนแทน user IDs

- ตรวจ collection ตามคำสั่งด้านล่าง ต้องเห็น 18 หรือ 48 unique TC ตาม scope ที่เลือก; หากไม่ตรงให้แก้ collection ก่อนรายงาน coverage

- เตรียมข้อมูล baseline ของแต่ละ TC ตาม Test Cases โดยไม่แก้ CSV ต้นฉบับ และ reset ระหว่างกรณี

1.11.2 ลำดับรันและขอบเขตของคำสั่ง

| ลำดับ | งาน | เงื่อนไขตรวจรับ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ทดสอบตัวอ่าน dataset/fixture | แยกผลจาก 48 TC; ต้องไม่อ้างว่าเป็น browser coverage |
| 2 | Focused retest TC-018/027/045 | แสดง expected/actual จุดที่เคยล้มเหลวและ regression ข้างเคียง |
| 3 | รัน 18 TC ของ Narongsak | ใช้เป็น subset report พร้อม run ID ของตนเอง |
| 4 | รันครบ 48 TC | เลือก --all-cases; ต้องนับ unique IDs ครบ ไม่รวมจำนวน test functions ซ้ำ |
| 5 | ทวน manual/ส่วนเสริมที่สคริปต์ยังไม่ครอบคลุม | เก็บผลราย subcase; ไม่ยกผลขั้นตอนที่ไม่ได้ assert เป็น PASS |
| 6 | PostgreSQL/pgvector และ live AI ตามขอบเขตที่รับรอง | แยก environment, input, metrics และรายงานจาก SQLite/mock |

1.11.3 ตรวจผลและปิดรอบ

- อ่าน exit code คู่กับจำนวน collected/executed และ JSON; exit code 0 กับ 0 executed ไม่ใช่ผลผ่าน

- ตรวจว่า PASS + FAIL + BLOCKED + SKIPPED + NOT RUN = Planned ภายใน scope เดียวกัน พร้อมแยก API-only/browser

- เก็บ artifacts/<run-id> และ reports/<run-id> ทั้ง JSON/report/screenshots/logs; ตรวจไฟล์ที่ลิงก์ว่ามีจริงก่อนส่งต่อ

- บันทึก defect และผล cleanup ก่อนลบข้อมูลชั่วคราว; กรณีไฟล์เสียหายให้เก็บ path/hash/ขนาดก่อน reset

- ให้ผู้ทบทวนยืนยันผลราย subcase และประเมิน exit criteria; ชื่อผู้อนุมัติที่ยังไม่มีใช้ “รอระบุ”

1.12 ชุดข้อมูลที่ต้องควบคุมและเงื่อนไขทวนเพิ่มเติม

| มิติ | ชุดค่าขั้นต่ำ | จุดตรวจสำคัญ / TC |
| --- | --- | --- |
| ตัวตนและ session | anonymous, guest ที่ login, student, advisor, admin, inactive, token ปลอม | anonymous กับ guest เป็นคนละเงื่อนไข; TC-003/006/009/023/046 |
| ความเกี่ยวข้องกับงาน | ผู้ส่ง, co-author, advisor ที่มอบหมาย, advisor อื่น, ผู้ไม่เกี่ยวข้อง | ตรวจทั้ง UI/API และ unchanged state เมื่อปฏิเสธ; TC-028/030/033/036–041 |
| Workflow | pending, approved, rejected, needs_revision | ตรวจ transition และผล review/notification; TC-029/031/038–040/047 |
| ไฟล์ | valid, ไม่มีไฟล์, ชนิด/MIME/signature ผิด, bytes ว่าง | แยก DB rollback กับการคืน bytes; TC-026/027/031/032/034/035 |
| ขนาดไฟล์ | cover 5,242,880 bytes; PDF 26,214,400 bytes; ทุกค่าใช้ −1/เท่ากับ/+1 byte | ค่าต่ำกว่าและเท่ารับได้; เกิน 413; TC-026 |
| การค้นหา | คำชื่อ/บทคัดย่อ, คำไม่พบ, คำว่าง, publickeyword/pendingsecret | แยก OR/ranking/log จาก autocomplete และประวัติ; TC-014–020 |
| AI | mock success, unauthorized, forbidden, ID ไม่พบ, input ผิด | โครงสร้างผลและ RBAC; คุณภาพ live AI ยังเป็นงานแยก; TC-044–046 |
| ผลข้างเคียง | counts, audit logs, relations, notifications, filesystem | ใช้ snapshot ก่อน–หลังและจำนวนคำขอที่ควบคุม; ไม่วัดด้วย toast เพียงอย่างเดียว |

ส่วนที่ 2: รายงานผลการทดสอบ (Test Summary Report)

2.1 ข้อมูลรอบการทดสอบ

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รอบการทดสอบ (Test Cycle) | C16 เป็นรอบเต็ม 48 TC ล่าสุดที่อ้างในรายงานนี้; R16/R16B และ U22 เป็น focused retests แยก session |
| ช่วงเวลาทดสอบ | ประวัติ 4–22 ตุลาคม 2026; เวลาจริงอ้าง generated_at พร้อม timezone ของแต่ละ JSON |
| เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ | C16: 16490e54bd66bb12e0affb3ea16ac1a9bc1b3f57; U22: d5be60d7f87da841f7e03c37746c278287474a46 รวม working tree; ไม่ใช่ commit ของงานทบทวนเอกสาร |
| สภาพแวดล้อม/Browser | C16/U22 ใช้ Chrome, Next.js/FastAPI จริง, SQLite ชั่วคราว, deterministic AI mock; PostgreSQL/pgvector ไม่ได้รับรองจากผลนี้ |

| รอบ | Scope / สภาพแวดล้อม | Commit ที่หลักฐานระบุ | หลักฐาน |
| --- | --- | --- | --- |
| D04 — 4 ต.ค. 2026 | Docker; Playwright/API; SQLite functional และ PostgreSQL smoke แยก | 67dfab6 + working tree | หลักฐาน Docker |
| S08 — 8 ต.ค. 2026 | 48 TC; Chrome headless 154.0.8037.98, macOS, Python 3.14.5, Selenium 4.50.0, pytest 9.1.1; SQLite/mock | 009d772fb0a3233cd353e7c56917e764cb682c92 + working tree | รายงาน, JSON |
| N08 — notification retest | TC-040/043 หลังแก้ frontend notification proxy | c6e941ebc0794323ca24a82405efcf1b059aee93 + working tree | รายงาน, JSON |
| A08 — assignment subset | 18 TC ของ Narongsak; Chrome/SQLite/mock | c6e941ebc0794323ca24a82405efcf1b059aee93 + working tree | รายงาน, JSON |
| U14 — 14 ต.ค. 2026 | 18 TC; UI จริง Chrome headed 155.0.8059.41; macOS 27.0.1; SQLite/mock | 7ff6c6750f0982ca4a34834daf5dee5ff223e976 + working tree | UI report, JSON |
| U16 — 16 ต.ค. 2026 | TC-038; Chrome headed 155.0.8059.82; SQLite/mock | f435e68deb29a5c6531012e877c7b8f7e9be9209 + working tree | UI report, JSON |
| C16/R16/R16B — 16 ต.ค. 2026 | ข้อมูล CSV/migration; full 48 และ focused retests; Chrome headless/SQLite/mock | 16490e54bd66bb12e0affb3ea16ac1a9bc1b3f57 + working tree แต่ละรอบ | รายงานปรับสคริปต์ |

2.2 สรุปผลการทดสอบโดยรวม (Executive Summary)

ตารางสรุปแบบ PDF ต่อไปนี้อ้าง C16 รอบเดียว (48 TC); ไม่รวม R16/R16B/U22 และไม่ถือว่าแต่ละ PASS รับรองทุก manual subcase ของฉบับปรับปรุง

| รายการ | จำนวน | ร้อยละของ TC ทั้งหมดในรอบ C16 |
| --- | --- | --- |
| กรณีทดสอบทั้งหมดตามแผน | 48 | 100.00% |
| Positive ตามแผน | 32 | 66.67% |
| Negative ตามแผน | 16 | 33.33% |
| ดำเนินการแล้ว (Executed) | 48 | 100.00% |
| ผ่าน (Passed) | 43 | 89.58% |

ตารางต่อไปแยกประวัติแต่ละรอบ โดยใช้ denominator และ scope ของรอบนั้น

| รอบ | Planned/ขอบเขต | PASS | FAIL | BLOCKED | SKIPPED/ข้าม | NOT RUN/ไม่อยู่ในรอบ | Executed | Pass rate ของ Executed |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D04 | 48 | 17 | 0 | ไม่แยกในหลักฐานเดิม | 31 ข้าม | 0 ตามรายงานเดิม | 17 | 100% |
| S08 | 48 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 48 | 91.67% |
| N08 | 2 ที่เลือก | 2 | 0 | 0 | 0 | อีก 46 ไม่อยู่ในรอบ | 2 | 100% |
| A08 | 18 ที่เลือก | 18 | 0 | 0 | 0 | อีก 30 ไม่อยู่ในรอบ | 18 | 100% |
| U14 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 ใน subset; อีก 30 นอก scope | 18 | 100% |
| U16 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 ใน subset; อีก 30 นอก scope | 1 | 100% |
| C16 — CSV/migration full | 48 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 89.58% |
| R16 — focused หลังปรับสคริปต์ | 5 ที่เลือก | 4 | 1 | 0 | 0 | อีก 43 ไม่อยู่ในรอบ | 5 | 80% |
| R16B — ข้อความสมัครซ้ำ | 1 ที่เลือก | 1 | 0 | 0 | 0 | อีก 47 ไม่อยู่ในรอบ | 1 | 100% |
| ทวนครบทุกขั้นตอน manual/ส่วนเสริม | 48 | ยังไม่รับรอง | ยังไม่รับรอง | — | — | รอผู้ทดสอบทวนสิ่งที่ไม่ได้ assert | — | N/A |

D04 execution coverage = 17/48 = 35.42%; S08 = 48/48 = 100%; U14 UI coverage = 18/18 = 100% ของ subset; U16 UI coverage = 1/18 = 5.56% ของ subset ตัวเลข 100% ของ subset ไม่ใช่ coverage ของทั้ง 48 หรือทุก subcase ที่เพิ่มภายหลัง

2.2.1 ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มฟังก์ชัน

2.2.1.1 รอบ C16

| กลุ่มฟังก์ชัน | ทั้งหมด | ดำเนินการแล้ว | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ข้าม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บัญชีและโปรไฟล์ | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| ส่งผลงานและตรวจข้อมูล | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์ | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 |
| คิวและผลการตรวจ | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Favorite และการแจ้งเตือน | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| AI | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| กระบวนการข้ามบทบาท E2E | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| รวม | 48 | 48 | 43 | 5 | 0 |

2.2.1.2 ประวัติรอบ S08

ตารางนี้เป็นผลรอบ S08 เท่านั้น ผลราย TC ของรอบเต็ม C16 แสดงในข้อ 2.3.1 ไม่รวมผลสองรอบเข้าด้วยกัน

| กลุ่ม | TC | Executed | PASS | FAIL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| บัญชีและโปรไฟล์ | 7 | 7 | 7 | 0 |
| ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก | 6 | 6 | 6 | 0 |
| ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ | 7 | 7 | 6 | 1 |
| ส่งผลงานและตรวจข้อมูล | 7 | 7 | 7 | 0 |
| ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์ | 8 | 8 | 8 | 0 |
| คิวและผลการตรวจ | 6 | 6 | 5 | 1 |
| Favorite และการแจ้งเตือน | 2 | 2 | 1 | 1 |
| AI | 3 | 3 | 2 | 1 |
| E2E ข้ามบทบาท | 2 | 2 | 2 | 0 |
| รวม | 48 | 48 | 44 | 4 |

2.2.2 Quality gates ที่มีหลักฐาน

ผล Docker D04: backend pytest 40/40, frontend Node tests 32/32, Playwright 10/10, TypeScript และ production build ผ่าน; ESLint ไม่ผ่าน 16 errors / 8 warnings ตาม หลักฐาน D04 จำนวน unit tests เหล่านี้ไม่ใช่จำนวน TC ใน specification และไม่ใช้บวกเพิ่มกับ 48

หลังแก้ notification รายงาน S08 ระบุ lint เฉพาะสองไฟล์ที่เปลี่ยนผ่าน แต่ typecheck ปกติติด generated .next/types; source-only check ผ่าน ข้อมูลนี้ไม่เท่ากับ frontend quality gates ทั้งโครงการผ่าน ส่วน quality gates ของ commit 343fb57 และเงื่อนไขฉบับทบทวน ไม่ได้รันใหม่ในงานนี้

2.3 บันทึกผลการทดสอบรายกรณี (Test Execution Log)

2.3.1 รอบเต็ม C16 — 16 ตุลาคม 2026

ใช้คอลัมน์ตาม PDF: รหัส ชื่อ FR สถานะ ผลจริง/หลักฐาน รหัสข้อบกพร่อง ผู้ทดสอบ และวันที่ ทุกแถวในตารางนี้อ้าง session 20261016-124752-257620 เดียวกัน ไม่รวมผล retest R16/R16B หรือ U22 เข้าไป P=PASS, F=FAIL ของ assertions ที่สคริปต์รัน; actual/steps/API/DB อยู่ใน JSON ไม่ยืนยัน manual subcase ที่ไม่มี assertion ผู้ควบคุมการรันไม่ได้ระบุชื่อใน JSON จึงไม่ใช้ชื่อผู้รับมอบหมายตาม PDF แทน

| รหัส | ชื่อกรณีทดสอบ | FR | สถานะ | ผลจริง/หลักฐาน | รหัสข้อบกพร่อง | ผู้ทดสอบ | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin | FR-001 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /auth/register → 200; มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-002 | สมัคร email ซ้ำ | FR-001 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /auth/register → 400; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-003 | ล็อกอินข้อมูลถูก | FR-002 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /auth/login → 200; GET /auth/me → 200; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-004 | รหัสผ่านผิด | FR-002 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /auth/login → 400; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-005 | ดู/แก้โปรไฟล์และเปลี่ยนรหัส | FR-003 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /auth/me → 200; POST /auth/login → 400; มี DB query evidence 5 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-006 | token ไม่ถูก/ผู้ใช้ inactive/email ซ้ำ | FR-003 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /auth/me → 401; GET /auth/me → 400; PUT /auth/me → 400; มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-007 | ล็อกอินแล้วออกจากระบบ | FR-004 | P | Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-008 | admin CRUD ผู้ใช้ | FR-005 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /users/9 → 200; PUT /users/9 → 200; DELETE /users/9 → 204; GET /users/9 → 404 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 5 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-009 | student เรียก API จัดการผู้ใช้ | FR-005 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /users/ → 403; POST /users/ → 403; GET /users/3 → 403; PUT /users/3 → 403 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-010 | อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin | FR-006 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /categories/ → 200; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-011 | ผู้ไม่ใช่ admin เพิ่มหมวดหมู่ | FR-006 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /categories/ → 200; POST /categories/ → 403; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-012 | admin แทนรายการตัวเลือก | FR-007 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /options/ → 200; GET /options/ → 200; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-013 | student เปลี่ยนตัวเลือก | FR-007 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /options/ → 200; POST /options/ → 403; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-014 | guest/student/admin ค้นงาน approved และ pending | FR-008 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/search → 200; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-015 | คำค้นมีหลายคำและบันทึก log | FR-008 | F | HTTP ที่บันทึก: GET /research/search → 200; มี DB query evidence 1 รายการ; ranking ได้ IDs {1,4,5} แต่คาด {1,4}; fixture สำเนามีชื่อซ้ำ; R16 ทวนแล้วแยกรายงาน C16 JSON | Script: TC-015 | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-016 | คำแนะนำไม่เผยงาน pending | FR-009 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/search/suggestions → 200; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-017 | latest/popular และสถิติ | FR-010 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /home/latest → 200; GET /home/popular → 200; GET /stats/ → 200; มี DB query evidence 4 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-018 | เปิดงานและแนะนำงานที่เกี่ยวข้อง | FR-011 | F | HTTP ที่บันทึก: GET /research/1/recommendations → 500; มี DB query evidence 3 รายการ; GET recommendations คาด 200 ได้ 500 C16 JSON | AUD-01 | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-019 | ID ไม่มีอยู่ | FR-011 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/999999999 → 404; มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-020 | ผู้ไม่ล็อกอิน/มี favorite ได้คำแนะนำ | FR-012 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/recommendations/personalized → 200; POST /favorites/1 → 200; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-021 | รายชื่อผู้เขียน/ที่ปรึกษา | FR-013 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/participants → 200; GET /research/participants → 401; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-022 | ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง | FR-014 | P | มี DB query evidence 5 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-023 | ไม่ล็อกอินหรือ role guest ส่งงาน | FR-014 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /research/ → 401; POST /research/ → 403; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-024 | IDs ไม่ใช่ JSON array/มี 0/role ผิด | FR-015 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /research/ → 422; POST /research/ → 404; POST /research/ → 200; มี DB query evidence 20 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-025 | ผู้เขียนคนละ prefix ปี | FR-015 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /research/ → 422; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-026 | อัปโหลดชนิดถูกและทดสอบขนาดขอบเขต | FR-016 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /research/ → 200; POST /research/ → 413; มี DB query evidence 4 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-027 | นามสกุล/MIME/ลายเซ็นผิด | FR-016 | F | HTTP ที่บันทึก: POST /research/ → 415; POST /research/ → 200; PUT /research/6 → 415; มี DB query evidence 6 รายการ; DB rollback แต่ไฟล์ปกเดิมถูกลบ C16 JSON | TC-027 rollback | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-028 | ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my | FR-017 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/my → 200; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-029 | ผู้มีสิทธิ์แก้แล้วกลับ pending | FR-018 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/1 → 200; มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-030 | คนอื่นแก้งาน | FR-018 | P | HTTP ที่บันทึก: PUT /research/3 → 403; มี DB query evidence 4 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-031 | ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision | FR-019 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /research/ → 200; PUT /research/6 → 200; มี DB query evidence 6 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-032 | เจ้าของลบงานพร้อมข้อมูลสัมพันธ์ | FR-020 | F | HTTP ที่บันทึก: POST /favorites/6 → 200; POST /research/6/review → 200; มี DB query evidence 2 รายการ; NoAlertPresentException ในสคริปต์; R16 ทวนแล้วแยกรายงาน C16 JSON | Script: TC-032 | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-033 | คนอื่นลบงาน | FR-020 | P | HTTP ที่บันทึก: DELETE /research/3 → 403; มี DB query evidence 3 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-034 | ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์ | FR-021 | P | มี DB query evidence 3 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-035 | ไม่มี token หรือไม่มีไฟล์ | FR-021 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /research/1/download → 401; POST /research/5/download → 404; POST /research/999999999/download → 404; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-036 | admin/advisor/student ดู pending | FR-022 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/pending → 200; GET /research/pending → 403; GET /research/pending → 401; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-037 | ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน | FR-023 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/history → 200; GET /research/history → 403; มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-038 | advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending | FR-024 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/2 → 200; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-039 | advisor ไม่ได้รับมอบหมาย/งานไม่ pending/enum ผิด | FR-024 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /research/2/review → 403; POST /research/1/review → 400; POST /research/2/review → 422; POST /research/2/review → 401 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 3 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-040 | อนุมัติพร้อมคะแนนและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง | FR-025 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /research/ → 200; มี DB query evidence 18 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-041 | admin เปลี่ยน advisor; student ถูกห้าม | FR-026 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /research/2/assign-advisors → 200; GET /research/pending → 200; POST /research/2/assign-advisors → 403; มี DB query evidence 2 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-042 | บันทึกและยกเลิก favorite | FR-027 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /favorites/ → 200; POST /favorites/1 → 200; มี DB query evidence 3 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-043 | อ่านเฉพาะของตนและ mark read | FR-028 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /notifications/ → 200; POST /notifications/2/read → 404; POST /notifications/1/read → 200; POST /notifications/read-all → 200; มี DB query evidence 8 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-044 | เรียกสี่ API ด้วย token และ schema ที่ถูก/ผิด | FR-029 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /ai/generate-abstract → 200; POST /ai/generate-abstract → 401; POST /ai/suggest-titles → 200; POST /ai/suggest-titles → 401 (รายการเต็มใน JSON); Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-045 | dashboard insight และ chat | FR-030 | F | HTTP ที่บันทึก: POST /ai/dashboard-insights → 200; POST /ai/dashboard-insights → 403; POST /ai/dashboard-insights → 401; POST /ai/chat → 422 (รายการเต็มใน JSON); POST /ai/chat คาด 200 ได้ 500 C16 JSON | AUD-03 | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-046 | สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์ | FR-031 | P | HTTP ที่บันทึก: POST /research/1/ai-pre-review → 200; POST /research/1/ai-pre-review → 401; POST /research/1/ai-pre-review → 403; POST /research/999999999/ai-pre-review → 404 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 1 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-047 | เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ | FR-032 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /research/pending → 200; GET /research/6 → 200; มี DB query evidence 8 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |
| TC-048 | เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้ | FR-032 | P | HTTP ที่บันทึก: GET /users/9 → 200; GET /categories/ → 200; GET /users/ → 403; POST /users/ → 403 (รายการเต็มใน JSON); มี DB query evidence 9 รายการ; Assertions ที่ execute ผ่าน; ดู event/DB evidence ใน JSON C16 JSON | — | Selenium runner; ผู้ควบคุมรอระบุ | 2026-10-16 |

2.3.2 ประวัติ S08/U14/U16 — แยกจากรอบ C16

ชื่อกรณีในตารางใช้ชื่อฉบับทบทวนเพื่อค้นหาด้วย TC ID; ผลย้อนหลังรับรองเฉพาะ assertions ของสคริปต์รอบเดิม ไม่รับรองข้อมูลเตรียมเพิ่มทุกข้อ S08 = baseline 48 TC; U14 = session UI subset 18 TC; U16 = focused session ก่อนปรับสคริปต์ เครื่องหมาย “นอก scope” ไม่ใช่ FAIL/NOT RUN ของ subset 18 ข้อ แต่หมายถึงไม่ได้อยู่ในชุดนั้น ผล C16/R16/R16B ของข้อมูลและสคริปต์ปัจจุบันอยู่ในรายงานปรับสคริปต์ที่ลิงก์ด้านบน การตรวจครบทุกขั้นตอนและการลงนามแยกจากสถานะในตารางประวัตินี้

| TC | FR | ชื่อกรณี | S08 | U14 | U16 | หมายเหตุผล S08 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | FR-001 | สมัครบัญชีนักศึกษาผ่านหน้าเว็บและตรวจว่าการส่ง role=admin ไม่ทำให้ได้รับสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-002 | FR-001 | ปฏิเสธการสมัครสมาชิกด้วยอีเมล 674259009@webmail.npru.ac.th ที่มีอยู่แล้วโดยไม่สร้างผู้ใช้ซ้ำ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-003 | FR-002 | เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีนักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th และตรวจข้อมูลผู้ใช้กับ session หลังเข้าสู่ระบบ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-004 | FR-002 | ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบของ 674259009@webmail.npru.ac.th เมื่อกรอกรหัสผ่านผิดและไม่สร้าง session | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-005 | FR-003 | แก้ชื่อและภาควิชาของ 674259009@webmail.npru.ac.th พร้อมเปลี่ยนรหัสผ่านและตรวจการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสใหม่ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-006 | FR-003 | ปฏิเสธ token ปลอม บัญชี 674259013@webmail.npru.ac.th ที่ปิดใช้งาน และการแก้อีเมลให้ซ้ำ 674259009@webmail.npru.ac.th | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-007 | FR-004 | ออกจากระบบของ 674259009@webmail.npru.ac.th แล้วตรวจว่าคุกกี้ถูกลบและเข้าหน้ารายการบันทึกไม่ได้ | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-008 | FR-005 | ผู้ดูแลระบบ admin@uniresearch.ac.th สร้าง อ่าน แก้ไข และลบบัญชี 674259002@webmail.npru.ac.th ผ่านเว็บและ API | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-009 | FR-005 | ปฏิเสธการอ่าน สร้าง แก้ไข และลบผู้ใช้ผ่าน API เมื่อใช้สิทธิ์นักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-010 | FR-006 | ผู้ดูแลระบบ admin@uniresearch.ac.th เพิ่มหมวดหมู่ Selenium C2 และผู้ไม่เข้าสู่ระบบอ่านหมวดหมู่นี้ได้ | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-011 | FR-006 | ปฏิเสธการสร้างหมวดหมู่ Denied C3 เมื่อผู้ส่งคำขอเป็นนักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-012 | FR-007 | ผู้ดูแลระบบแทนรายการภาควิชาและประเภทงานด้วย New Department กับ New Type พร้อมตัดช่องว่าง | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-013 | FR-007 | นักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th บันทึกตัวเลือกส่วนกลางผ่านหน้าเว็บและ API ไม่ได้ | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-014 | FR-008 | ตรวจสิทธิ์การค้นหางานที่เผยแพร่และรอตรวจแยกตามผู้เยี่ยมชม นักศึกษา ที่ปรึกษา และผู้ดูแลระบบ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-015 | FR-008 | ค้นคำจากชื่อระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยและบทคัดย่อคลังความรู้ดิจิทัลแบบ OR พร้อมตรวจลำดับและประวัติค้นหา | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-016 | FR-009 | คำแนะนำการค้นหาคืนเฉพาะชื่อและคำสำคัญของงานที่เผยแพร่เมื่อค้น publickeyword หรือ pendingsecret | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-017 | FR-010 | หน้าแรกจัดงานล่าสุดและยอดนิยมถูกลำดับพร้อมสถิติรวมตรงกับข้อมูลผู้ใช้และผลงานทั้งหมด | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-018 | FR-011 | เปิดรายละเอียดงานเลข 1 แล้วเพิ่มยอดดูและแนะนำงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่รวมงานรอตรวจ | FAIL | นอก scope | นอก scope | 500 recommendations / MissingGreenlet |
| TC-019 | FR-011 | แสดงข้อความไม่พบผลงานเมื่อเปิดรหัส 999999999 และไม่สร้างประวัติการเข้าชม | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-020 | FR-012 | จัดอันดับคำแนะนำส่วนบุคคลจากความนิยมและรายการบันทึกของ 674259009@webmail.npru.ac.th โดยคืนเฉพาะงานที่เผยแพร่ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-021 | FR-013 | แสดงรายชื่อนักศึกษาและที่ปรึกษาที่เปิดใช้งานสำหรับเลือกผู้เกี่ยวข้องในการส่งงาน | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-022 | FR-014 | นักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th ส่งการพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบส่งผลงาน) พร้อมผู้เขียน ที่ปรึกษา ภาพปก และ PDF ครบห้าขั้นตอน | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-023 | FR-014 | ปฏิเสธการส่งผลงานจากผู้ไม่เข้าสู่ระบบและบัญชีผู้เยี่ยมชม g1@example.org | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-024 | FR-015 | ปฏิเสธรายการผู้เขียนและที่ปรึกษาที่รูปแบบผิด รหัสไม่มีจริง บทบาทผิด หรือหมวดหมู่ไม่พบ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-025 | FR-015 | ปฏิเสธผู้เขียนร่วมต่างรุ่นระหว่างรหัสนักศึกษา 674259009 และ 644259003 พร้อมตรวจตัวเลือกคนรุ่นเดียวกัน | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-026 | FR-016 | อัปโหลดภาพปกและเอกสาร PDF ที่ขนาดต่ำกว่า เท่ากับ และเกินขีดจำกัดหนึ่งไบต์ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-027 | FR-016 | ปฏิเสธไฟล์เอกสารชนิดหรือเนื้อหาผิดและตรวจไม่ให้ไฟล์ใหม่ค้างหรือไฟล์เดิมสูญหายเมื่อแก้ไขล้มเหลว | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-028 | FR-017 | รายการผลงานของ 674259009@webmail.npru.ac.th แสดงงานที่ส่งเองและเป็นผู้เขียนร่วมโดยไม่แสดงงานของผู้อื่น | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-029 | FR-018 | เจ้าของแก้ผลงานที่เผยแพร่เป็น การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (ฉบับปรับปรุงสำหรับทดสอบ) แล้วสถานะกลับไปรอตรวจสอบ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-030 | FR-018 | ปฏิเสธการแก้ผลงานเลข 3 ของ 674259003@webmail.npru.ac.th โดยนักศึกษาอื่นและที่ปรึกษาที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือผู้เขียน | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-031 | FR-019 | ส่งไฟล์แก้ไข การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย (ฉบับแก้ไขสำหรับทดสอบ) หลังส่งกลับแก้ไขและเก็บ PDF เดิมเป็นประวัติเวอร์ชันถัดไป | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-032 | FR-020 | เจ้าของลบ การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล (สำเนาสำหรับทดสอบการลบ) แล้วลบข้อมูลสัมพันธ์และไฟล์หลักของงานพร้อมตรวจไฟล์เวอร์ชันเก่าตกค้าง | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-033 | FR-020 | ปฏิเสธการลบงานเลข 3 ของ 674259003@webmail.npru.ac.th เมื่อผู้ร้องขอเป็น 674259009@webmail.npru.ac.th ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-034 | FR-021 | นักศึกษา 674259009@webmail.npru.ac.th ดาวน์โหลด PDF ของงานเลข 1 พร้อมบันทึกผู้ดาวน์โหลดและเพิ่มตัวนับหนึ่งครั้ง | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-035 | FR-021 | ปฏิเสธการขอดาวน์โหลดเมื่อไม่มี token งานไม่มีไฟล์ หรือใช้รหัสงานที่ไม่มีในระบบ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-036 | FR-022 | คิวรอตรวจแสดงงานตามการมอบหมายของที่ปรึกษาและปฏิเสธนักศึกษาพร้อมตรวจความต่างระหว่าง UI กับ API | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-037 | FR-023 | ประวัติการตรวจของที่ปรึกษาและผู้ดูแลระบบเลือกเฉพาะงานที่แต่ละบัญชีเคยตรวจ | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-038 | FR-024 | ที่ปรึกษา udsanee@webmail.npru.ac.th อนุมัติงานเลข 2 ที่ได้รับมอบหมายด้วยคะแนน 80 และความคิดเห็น Selenium verified review | PASS | PASS | PASS | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-039 | FR-024 | ปฏิเสธการตรวจงานเมื่อที่ปรึกษาไม่ได้รับมอบหมาย งานไม่รอตรวจ หรือส่งผลตรวจนอกค่าที่รองรับ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-040 | FR-025 | อนุมัติ ปฏิเสธ และส่งงานกลับแก้ไขพร้อมบันทึกคะแนน ความคิดเห็น และแจ้งผู้ส่งกับผู้เขียนร่วม | FAIL | นอก scope | นอก scope | DB approval/notification ผ่าน; dropdown UI ไม่แสดง |
| TC-041 | FR-026 | ผู้ดูแลระบบเปลี่ยนที่ปรึกษาของงานเลข 2 จาก udsanee@webmail.npru.ac.th เป็น wuttha@webmail.npru.ac.th และนักศึกษาเปลี่ยนไม่ได้ | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-042 | FR-027 | บันทึกและยกเลิกงานเลข 1 ในรายการโปรดของ 674259009@webmail.npru.ac.th พร้อมตรวจหน้ารายการบันทึก | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-043 | FR-028 | อ่านแจ้งเตือนและทำเครื่องหมายอ่านทีละรายการหรือทั้งหมดเฉพาะของ 674259009@webmail.npru.ac.th โดยไม่แก้ของ 674259003@webmail.npru.ac.th | FAIL | PASS | NOT RUN | ownership/read API ผ่าน; dropdown UI ไม่แสดง |
| TC-044 | FR-029 | เรียก AI ช่วยเขียนทั้งสี่บริการด้วยข้อมูลจริงในชุดทดสอบและปฏิเสธคำขอไม่มี token หรือชนิดข้อมูลผิด | PASS | นอก scope | นอก scope | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-045 | FR-030 | ตรวจสิทธิ์ AI สรุปแดชบอร์ดและการแชตสาธารณะค้นงานด้วยคำว่า “การ” เมื่อระบบใช้ text-search fallback | FAIL | นอก scope | นอก scope | insight/RBAC ผ่าน; chat fallback 500 |
| TC-046 | FR-031 | ที่ปรึกษาเปิด AI วิเคราะห์งานเลข 1 ครบสี่แท็บและตรวจสิทธิ์ผู้ดูแล นักศึกษา ผู้ไม่เข้าสู่ระบบ และรหัสงานไม่พบ | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-047 | FR-032 | นักศึกษาส่ง การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สำเนาทดสอบส่งและตรวจประเมิน) แล้วที่ปรึกษาอนุมัติผ่านคิวจนผู้ส่งเห็นสถานะเผยแพร่ | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |
| TC-048 | FR-032 | ผู้ดูแลระบบเพิ่ม E2E Selenium Category และบัญชี 674259002@webmail.npru.ac.th ผ่านเว็บพร้อมปฏิเสธ API จัดการของนักศึกษา | PASS | PASS | NOT RUN | assertions ของสคริปต์รอบ S08 ผ่าน |

ผล/ขั้นตอน/ภาพราย TC เปิดจากรายงานและ JSON ของแต่ละรอบในข้อ 2.1 ตัวอย่าง TC-038 ของ U16 มี 17 UI steps และผล PASS ใช้เวลาราย TC 31.49 วินาที; เวลา UI steps/ราย TC ไม่ใช่ระยะเวลารวมเปิดบริการของ session สำหรับ TC-040/043 ผล N08 เป็น PASS ทั้งสองกรณีหลังแก้ notification แต่ไม่เปลี่ยน FAIL ของ S08 ที่บันทึกไว้

2.3.3 ประวัติอื่นที่เกี่ยวข้อง

- รายงาน Selenium 8 ต.ค. มีรายละเอียด S08/N08/A08 และข้อบกพร่องเดิม

- Brave Docker 8 ต.ค. ผ่าน 16 UI TC จากชุดที่เลือกในขณะนั้น; อีก 2 เคสถูกจัดเป็น API-only ตามสคริปต์รุ่นเก่า ปัจจุบัน TC-013/046 มี UI แล้ว จึงไม่ใช้เลข 16 เป็น scope ปัจจุบัน

- Category report 14 ต.ค. เดิมรวมผลล่าสุดราย TC จากหลาย session; U14 ที่แยกในรายงานฉบับนี้เป็นหลักฐาน 18 PASS ใน session เดียวที่เกิดภายหลัง

- ผล focused U16 เป็นผลเฉพาะ TC-038; ไม่ได้รัน TC-018/045 และไม่ได้ยืนยันว่าข้อผิดพลาดเดิมของสองกรณีนั้นหายแล้ว

2.4 บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log)

รหัส AUD ด้านล่างเป็นรหัสติดตามภายในเอกสารฉบับนี้ ไม่ใช่ issue ID จากระบบภายนอก ระดับผลกระทบเป็นการประเมินเพื่อจัดลำดับ ไม่ใช่ severity ที่เจ้าของระบบลงนามแล้ว

| รหัส | อ้างอิง TC | รายละเอียด/วิธีทำซ้ำ | ความรุนแรง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | Commit/ผล Retest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUD-01 | TC-018 | เปิด W1 แล้ว GET recommendations ได้ 500/MissingGreenlet | รอผู้รับผิดชอบประเมิน | พบ FAIL S08/C16; รอทวน revision ปัจจุบัน | Developer รอระบุ | ยังไม่มี retest ผ่านของกรณีนี้ใน U22 |
| AUD-02 | TC-040/043 | API มี notification แต่ dropdown เดิมไม่แสดง | รอผู้รับผิดชอบประเมิน | มี focused retest ผ่าน; รอ regression revision ที่รับรอง | Developer/Tester รอระบุ | N08 2/2, U14 TC-043, U22 TC-043; ไม่ใช่ผล TC-040 ใน U22 |
| AUD-03 | TC-045 | POST /ai/chat ข้อความ “การ” history ว่างใน text fallback ได้ 500/MissingGreenlet | รอผู้รับผิดชอบประเมิน | พบ FAIL S08/C16; รอ fix/retest | Developer รอระบุ | ไม่มี retest ใหม่ของ TC-045 ใน U22 |
| TC-027 rollback | TC-027 | PUT ปกใหม่พร้อม PDF signature ผิด; DB path เดิมแต่ bytes ปกเดิมหาย | รอผู้รับผิดชอบประเมิน | พบ FAIL C16; รอ fix/retest | Developer รอระบุ | รอ fix revision และ hash/bytes ก่อน–หลัง |
| AUD-04 | Quality gate; แยกจาก TC | ESLint D04 ไม่ผ่าน 16 errors/8 warnings | รอผู้รับผิดชอบประเมิน | ผลย้อนหลัง; gate ปัจจุบันยังไม่รัน | Developer รอระบุ | ต้องรัน lint/typecheck/tests/build ของ revision ที่รับรอง |

TC-015/032 ใน C16 เป็นปัญหาสคริปต์/fixture และมี focused retest ตามรายงาน R16 จึงไม่รวมเป็น defect ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผลรวม 5 FAIL ของ C16 ประกอบด้วย 3 กรณีระบบและ 2 กรณีสคริปต์ ไม่ใช่ defect ระบบ 5 รายการ ระดับความรุนแรงตามแนว PDF: Critical=ระบบหลักใช้ไม่ได้หรือข้อมูลรั่วอย่างมีนัยสำคัญ, High=workflow/สิทธิ์หลักผิด, Medium=ฟังก์ชันรองผิดมีทางเลี่ยง, Low=ข้อความ/การแสดงผลคลาดเคลื่อน ยังไม่กำหนดระดับของแต่ละ defect จนผู้รับผิดชอบประเมิน

| สรุปข้อบกพร่องผลิตภัณฑ์ที่รอ retest จาก C16 | Critical | High | Medium | Low | ยังไม่จัดระดับ | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-018/027/045 | รอประเมิน | รอประเมิน | รอประเมิน | รอประเมิน | 3 | 3 |

2.4.1 ข้อสังเกตจากโค้ด นโยบาย และการยืนยันเพิ่มเติม

| ประเด็น | สิ่งที่โค้ด/หลักฐานบ่งชี้ | วิธีตรวจและผู้ตัดสิน |
| --- | --- | --- |
| Public pending/static | รายละเอียด pending และไฟล์ static เปิดตรงได้; static ไม่เพิ่ม download_count | TC-018/034 และเจ้าของนโยบายการเผยแพร่ |
| Admin/queue visibility | admin layout ตรวจ session; advisor UI queue ใช้ search ที่กว้างกว่า pending API | TC-036/048 ตรวจ UI/API แล้วให้เจ้าของระบบตัดสิน |
| Update rollback กับไฟล์เดิม | service อาจลบ cover เดิมก่อน document ใหม่ตรวจผ่าน; DB rollback ไม่คืน bytes อัตโนมัติ | C16 reproduce แล้ว: DB เก็บ path เดิมแต่ไฟล์ปกเดิมหาย เป็น FAIL ใหม่ตาม รายงานปรับสคริปต์ |
| Revision cleanup | ลบแถว file_revisions แต่ service ลบเฉพาะไฟล์ cover/document ปัจจุบัน | TC-032 ตรวจ orphan files; ต้องกำหนด retention/cleanup policy |
| Schema/validation | suggest-titles/keywords รับ {} ได้; score review ไม่จำกัด 0–100 ใน schema | แก้ expectation ตาม schema และกำหนด requirement เพิ่มหากต้องการบังคับ |

ปัญหา locator, intermediate redirect และการเปรียบเทียบ comma spacing ใน category report เป็นการแก้ชุดทดสอบตามหลักฐานเดิม ต้องแยกจาก defect ระบบ การรัน BLOCKED เพราะ sandbox เปิด port ไม่ได้เป็น environment limitation ไม่ใช่ข้อบกพร่องแอป

2.5 การวิเคราะห์ผลและข้อสังเกต

แผนมี TC เชื่อมครบ 32/32 FR; S08 execute ครบ 48 TC และแตะทุก FR แต่ FR-011, FR-025, FR-028, FR-030 มี TC FAIL ใน baseline จึงไม่เรียกว่าทุก FR ผ่าน ผล N08 ยืนยันการแก้ notification เฉพาะ working tree นั้น ส่วน U14 ทดสอบ 18 TC ครอบคลุม 17 FR โดย FR-024 มี TC-038 และ FR-032 มี TC-047/048; subset ไม่ครอบคลุม FR ทั้งหมด SQLite functional evidence ไม่รับรอง PostgreSQL FK/transaction semantics, pgvector operator หรือ vector retrieval จริง; deterministic mock ไม่รับรองคุณภาพ/latency/cost ของ live AI หนึ่ง browser/version ไม่รับรองทุก browser/mobile และ test coverage เป็น case-level ไม่ใช่ line/branch coverage ของ source

ฉบับทบทวนเพิ่ม boundary L−1, rejected/needs_revision outcomes, การอ่านทั้งหมดที่มีแจ้งเตือนของตนมากกว่าหนึ่งรายการ, file rollback และ checks อื่นใน TC เดิม จึงห้ามใช้ PASS เก่ารับรอง assertions ใหม่โดยไม่มี mapping และผลรันใหม่

2.6 การประเมินตามเกณฑ์สิ้นสุดการทดสอบ

| เกณฑ์ฉบับทบทวน | ผลประเมิน | เหตุผล |
| --- | --- | --- |
| Execute 48/48 พร้อม subcase ฉบับนี้ | ยังไม่ผ่าน | C16 รัน assertions 48 TC แล้ว (43 PASS/5 FAIL); focused retests แยกและยังไม่ยืนยันทุกขั้นตอน manual |
| Priority สูง 31 TC ผ่านและจัดการ defect | ยังยืนยันไม่ได้ | baseline มี FAIL และยังไม่มี regression ครบฉบับนี้ |
| ทุก FR มีแผน/หลักฐาน | แผนครบ; หลักฐานรับรองยังไม่ครบ | 32/32 มีแผน แต่ TC-018/045 และเงื่อนไขเพิ่มยังไม่ยืนยันผ่าน |
| Quality gates ของ revision ที่รับรอง | ยังไม่ยืนยัน | มีผลเก่าบาง gate ไม่ผ่าน; ไม่ได้รัน gates ปัจจุบัน |
| PostgreSQL/pgvector integration | ยังไม่ครบ | มีเพียง smoke D04; Selenium เป็น SQLite |
| ผู้ทบทวน/ผู้อนุมัติรับรอง | ยังไม่ดำเนินการ | ไม่มีการลงนามในหลักฐาน |

2.7 ข้อสรุปและคำแนะนำ (Conclusion & Recommendation)

ผลการตัดสิน: ☐ ยอมรับระบบ ☐ ยอมรับแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ยอมรับ ☑ ยังไม่ตัดสินรับรองครบระบบ

ยังไม่รับรองระบบครบ 48 TC ตามเกณฑ์ฉบับปรับปรุง มีผลรันข้อมูล CSV/migration ใหม่และแก้สคริปต์ที่ไม่ตรง UI แล้ว แต่ยังมีข้อผิดพลาดระบบ TC-018/027/045 และต้องทวนเงื่อนไขที่ไม่ได้ assert รวมถึง integration ตามแผน

- จัด run manifest และกำหนดผู้ทบทวน/ผู้อนุมัติ scope/นโยบาย pending URL, static files และ queue

- รันทดสอบ TC-018/045 เพื่อยืนยันสถานะปัจจุบัน พร้อมแก้และ retest เมื่อยังผิด

- รันเงื่อนไขฉบับปรับปรุง โดยเน้นไฟล์ rollback, revision cleanup, boundary, ผลตรวจทั้งสามสถานะ และ notification isolation

- รันครบ 48 unique TC, PostgreSQL/pgvector integration และ backend/frontend gates บน revision เดียวกัน

- แนบ defect disposition/หลักฐาน retest แล้วประเมิน exit criteria และลงนาม

2.8 การลงนามรับรองผลการทดสอบ

| บทบาท | ชื่อ–นามสกุล | ลายเซ็น/วิธีรับรอง | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำฉบับปรับปรุง | Codex | ทบทวน PDF และหลักฐานเดิม; ไม่ได้ execute ใหม่ | 22 ตุลาคม 2026 |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | รอระบุ | แนบ run ID/commit/ผลจริงแล้วลงนาม | รอบันทึก |
| หัวหน้าทีมทดสอบ (Test Manager) | รอระบุ | รอทบทวนผลและ exit criteria | รอบันทึก |
| ผู้พัฒนา (Developer) | รอระบุ | รอ fix/retest disposition | รอบันทึก |
| ผู้อนุมัติ (Approver) | รอระบุ | ยังไม่รับรองครบระบบ | รอบันทึก |

ตารางลงนามของ PDF ไม่ใช่การลงนามของรอบ C16/U22 หรือของเอกสารฉบับปรับปรุงนี้

2.9 หลักฐานรอบวันที่ 22 ตุลาคม 2026

2.9.1 สภาพแวดล้อมและการตีความ

แหล่งหลักคือ ui-results.json ของแต่ละ session ซึ่งมี metadata, steps, actual_result และ screenshot paths ประกอบรายงาน Markdown เวลาในตารางเป็นเวลา generated_at UTC (+7 ชั่วโมงเมื่ออ่านเป็นเวลาไทย) ชื่อ directory เป็น run ID ไม่ใช้แทนเวลาเสร็จสิ้นที่ JSON ระบุ

ทั้งสี่ sessions ระบุ commit d5be60d7f87da841f7e03c37746c278287474a46 รวม working tree, macOS 27.0.1 arm64, Chrome headed, disposable SQLite, deterministic AI mock/text retrieval fallback รอบล่าสุดบันทึก browser ของ TC-038 เป็น Chrome 155.0.8059.82 ฐานโค้ดที่ทบทวนเอกสารครั้งนี้คือ 1c03db6ab4a6c44d7144e5a90e4a901709eefafa จึงไม่ย้ายผลเก่าไปอ้างเป็นผลของ revision ปัจจุบัน

2.9.2 ผลแยกแต่ละ session

ขอบเขตรายงานแต่ละรอบเท่ากับ 18 TC มี BLOCKED=0 และ SKIPPED=0 ตามสถานะใน JSON อีก 30 TC อยู่นอก subset จึงไม่ใช้เป็น denominator ของ UI coverage นี้

| Run ID / JSON | Generated at UTC | TC ที่ execute | PASS | FAIL | NOT RUN | Executed/18 | Pass rate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20261022-064141-954577 | 2026-10-22T06:42:15.199799+00:00 | TC-038 | 1 | 0 | 17 | 1/18 (5.56%) | 100.00% |
| 20261022-064234-203272 | 2026-10-22T06:42:48.463757+00:00 | TC-043 | 1 | 0 | 17 | 1/18 (5.56%) | 100.00% |
| 20261022-072725-036023 | 2026-10-22T07:28:46.184447+00:00 | ไม่มี | 0 | 0 | 18 | 0/18 (0.00%) | N/A |
| 20261022-072848-245348 | 2026-10-22T07:29:18.830938+00:00 | TC-038 | 1 | 0 | 17 | 1/18 (5.56%) | 100.00% |

รอบ 072725 มี exit_code=0 แต่ไม่มี browser execution, 18 NOT RUN และ coverage=0% หลักฐานนี้ไม่รองรับข้อสรุป “ทดสอบผ่าน” และยังไม่ทราบสาเหตุการไม่ execute จากสรุปเพียงอย่างเดียว รอบ 064141 กับ 072848 ทวน TC-038 ซ้ำ ไม่เพิ่มจำนวน unique TC; ผล TC-043 ในรอบ 064234 เป็นอีก session จึงไม่รวมเป็นชุด 2 PASS ของรอบล่าสุด

2.9.3 สิ่งที่หลักฐานยืนยันและยังไม่ยืนยัน

| กรณี | ผลที่ยืนยันได้ | ขอบเขตจำกัด |
| --- | --- | --- |
| TC-038 รอบล่าสุด | 17 UI steps ผ่าน: login D1, เปิดงาน W2, เลือก approved, ใส่คะแนน/ความเห็น, ยืนยัน dialog, เปิดรายละเอียดแล้วเห็นอนุมัติ; assert_review ตรวจ reviewer=5/score=80/comment ตรง | ไม่ใช่ผลครบทุก status/role; ไม่รับรอง TC-039/040/047 หรือ PostgreSQL |
| TC-043 รอบ 064234 | สถานะ passed และมี browser execution ตาม JSON; ดู รายงานขั้นตอน | ไม่ใช่ regression ของ TC-040 และไม่ใช่ PASS ในรอบ 072848 |
| อีก 17 TC ในรอบล่าสุด | NOT RUN ตาม JSON | ผลเก่ายังเป็นประวัติ; ไม่เติมเป็น PASS ของรอบล่าสุด |
| TC-018/027/045 | ไม่มี execution ใหม่ของทั้งสามในสี่ sessions ที่ตรวจ | ยังคงผล FAIL ของ C16 และรอทวน revision ปัจจุบัน |
| Manual/quality gates/live services | ไม่มีผลใหม่จากงานแก้เอกสารนี้ | ไม่อ้างว่าผ่านการรับรองหรือมีผู้ลงนามแล้ว |

รายงาน UI ล่าสุด: 20261022-072848-245348 รูปและผล JSON เป็นหลักฐานของ assertions ที่รันจริง การประเมิน Exit Criteria ในข้อ 2.6 จึงยังคง “ไม่รับรองครบระบบ”

2.10 แผนติดตามข้อผิดพลาดและเกณฑ์ปิดงาน

| รายการ / ลำดับ | ทำซ้ำและหลักฐานที่ต้องเพิ่ม | เกณฑ์ปิด | ผู้รับผิดชอบ / สถานะ |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-027 / เร่งด่วน: ไฟล์เดิมสูญหาย | สร้างงานมีปก/PDF ถูกต้อง; เก็บ path/hash; PUT ปกใหม่พร้อม PDF signature ผิด; เทียบ DB และ bytes | ตอบปฏิเสธตาม contract โดยไฟล์เก่าคงอยู่ครบ ไม่มี orphan; รันทวน TC-026/029/031 ประกอบ | Developer รอระบุ; พบ FAIL C16 รอ fix/retest |
| AUD-01 / TC-018 | เปิด W1 แล้ว GET recommendations; เก็บ traceback MissingGreenlet และ IDs ที่คืน | 200, เฉพาะ approved, ไม่รวมงานปัจจุบัน; ยอดดู/log ถูกต้อง; ทวน detail/search | Developer รอระบุ; ไม่ปิดด้วยผล TC-038 |
| AUD-03 / TC-045 | POST /ai/chat ด้วยข้อความ “การ” history ว่างและ text fallback; เก็บ request/response/log | 200 และโครงสร้างคำตอบ/อ้างอิงตรง contract; ทวน dashboard RBAC และ vector branch แยก | Developer รอระบุ; ไม่มี retest ใหม่ใน U22 |
| AUD-02 / Notification | เก็บ fix revision แล้วรัน TC-040/043 ใน revision ที่จะรับรอง | recipient/read flags ถูกต้องทั้งผู้ส่ง/co-author และไม่แก้แจ้งเตือนผู้อื่น | มี TC-043 ผ่าน 22 ต.ค.; ยังต้องทวน TC-040 |
| AUD-04 / Quality gates | รัน lint/typecheck/unit/build ตาม configuration ของ revision ปัจจุบัน | ทุก gate ที่ใช้รับรองมี command/exit/log; หากยกเว้นต้องมีผู้รับผิดชอบและเหตุผล | ยังไม่มีผลใหม่ในงานนี้ |
| Integration และ policy | ทวน PostgreSQL/FK/transaction/pgvector, pending/static visibility, advisor queue และ admin guard | มี expected policy ที่ผู้รับผิดชอบยืนยันและหลักฐาน environment ที่ตรง | รอระบุ owner และรอบทดสอบ |

เกณฑ์ retest ต้องตรงจุดที่เคยล้มเหลว หากปรับสคริปต์เพราะ expectation ผิดให้บันทึกเหตุผลและเก็บผลเดิมไว้ ห้ามลด assertion เพื่อปิด defect การปิดแต่ละรายการต้องแนบ fix revision, run ID, expected/actual และผู้ทบทวน โดยไม่รวมผลคนละ session เป็น full regression หนึ่งรอบ เมื่อ focused retest ผ่าน ให้รัน full 48 TC ของ revision เดียวกันตามข้อ 1.11 แล้วประเมินเกณฑ์เดิมในข้อ 1.4/2.6 ใหม่ ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอรับรองครบทุก subcase หรืออนุมัติใช้งานจากการปรับเอกสารนี้