เทมเพลตเอกสารการทดสอบระบบ

แผนการทดสอบ (Test Plan) และรายงานผลการทดสอบ (Test Report)

ฉบับเฉพาะบุคคล: นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) | 18 กรณีที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และโครงงานของมหาวิทยาลัย

UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสเอกสาร | UR-TPR-NAR-001 |
| เวอร์ชันเอกสาร | 1.0 |
| วันที่จัดทำ | 4 ตุลาคม 2026 |
| ผู้จัดทำ | จัดทำสำหรับ นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) จากเอกสารต้นฉบับ |
| สถานะเอกสาร | ☑ ฉบับร่าง ☐ รออนุมัติ ☐ อนุมัติแล้ว |

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 4 ตุลาคม 2026 | Natthapon | จัดทำแผนตั้งต้นจาก Source Code |
| 0.2 | 4 ตุลาคม 2026 | Sommai | เพิ่มรายละเอียดแผนและแบบบันทึกผล |
| 1.0 | 5 ตุลาคม 2026 | (ฉบับสำหรับ Narongsak) | คัดกรณีที่จัดสรรให้ Narongsak และคำนวณผลเฉพาะ 18 กรณีจากรายงานเดิม รอเจ้าตัวทบทวน |

เอกสารอ้างอิง (References)

| ลำดับ | เอกสาร/Source Code | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md | FR-001–FR-032 พร้อมหลักฐานจากโค้ด |
| 2 | SYSTEM-OVERVIEW.md | สถาปัตยกรรม role, API, ตาราง และ workflow |
| 3 | TEST-CASES.md | TC-001–TC-048 พร้อมขั้นตอนและผลที่คาดหวัง |
| 4 | TRACEABILITY.md | ความสัมพันธ์ FR → TC |

ส่วนที่ 1: แผนการทดสอบ (Test Plan)

  - วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

- ทบทวน 18 กรณีที่จัดสรรให้ Narongsak จาก TC-001–TC-048 ครอบคลุม 17 FR ตามแผนหลัก โดยตรวจผลเว็บ API และฐานข้อมูลตามขั้นตอนรายกรณี

- ตรวจการยืนยันตัวตนด้วย JWT/HttpOnly cookie และสิทธิ์ของ guest, student, advisor, admin ที่ระดับ UI และ HTTP

- ตรวจ workflow ที่โค้ดใช้จริง: สร้างงานเป็น pending → ตรวจเป็น approved/rejected/needs_revision → แก้ไขแล้วกลับ pending รวมถึงการแจ้งเตือนและrevision ของไฟล์

- ตรวจการค้นหา การมองเห็นรายละเอียด การดาวน์โหลด การจัดการผู้ใช้/หมวดหมู่/ตัวเลือก และการเชื่อมต่อ AI แบบควบคุมผล

- บันทึกความต่างระหว่าง frontend กับ backend ตามผลทดสอบจริง โดยเฉพาะหน้า /admin, คิว advisor และ URL ไฟล์

  - ขอบเขตการทดสอบ

- 1.2.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope)

- ฉบับนี้ประกอบด้วย 18 กรณีที่จัดสรรให้ Narongsak จากชุดหลัก 48 กรณี: Positive 13 และ Negative 5  ครอบคลุม 17 FR

- บัญชี/โปรไฟล์/session, RBAC, ผู้ใช้, หมวดหมู่และตัวเลือก, ค้นหาและคำแนะนำ, ผลงานวิจัย, ไฟล์, คิวตรวจ/ผลตรวจ, favorite, notification, AI endpoint และ E2E ข้ามบทบาท

- ตรวจ HTTP status, response body, UI/redirect, ฐานข้อมูล, file storage และ log ที่เกี่ยวข้องตามแต่ละ TC

- ทดสอบกรณีข้อมูลผิด ขาด token, role ไม่ถูก, relation ไม่ถูก, ขนาดไฟล์ขอบเขต และ ID ไม่พบ

1.2.2 สิ่งที่อยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

- คุณภาพเชิงเนื้อหาของ AI provider จริง  ใช้ test double เพื่อทดสอบ contract และสิทธิ์

- Load/Stress, penetration test เต็มรูปแบบ, deployment Kubernetes/Terraform และ browser/อุปกรณ์ที่ยังไม่กำหนดในรอบทดสอบ

- ความสามารถจากตัวอย่าง SPRS ที่ไม่มีใน UniResearch เช่น draft/submitted/completed, committee, คะแนนประเมินสี่ด้าน, activity_logs, tags และรูปโปรไฟล์

1.3 กลยุทธ์และประเภทการทดสอบ

| ประเภทการทดสอบ | วิธีการ | เครื่องมือ/หลักฐาน | ใช้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- |
| Functional / E2E | เดิน workflow ผ่าน /register, /login, /student/research/new, /advisor/reviews, /admin/* | Browser/Playwright screenshot, URL, DB | ☑ |
| API/Integration | เรียก FastAPI และ Next.js proxy โดยตรง แล้วเทียบฐานข้อมูลและไฟล์ | HTTP client, PostgreSQL query, file check | ☑ |
| Negative / RBAC | ตรวจหน้าเว็บและส่ง HTTP ตรงด้วยไม่มี token หรือ role ไม่ถูก | Browser, HTTP client, before/after snapshot | ☑ |
| Validation / Boundary | ส่ง JSON ID ผิด, category/role ผิด, ไฟล์ชนิด/ขนาดขอบเขต | HTTP client, ชุดไฟล์ทดสอบ | ☑ |
| Automated Backend | รันชุด pytest ที่มีอยู่ใน backend/tests | pytest log และ commit ที่รัน | ☑ |
| Automated Frontend | typecheck, lint, Node tests และ build ตาม package.json | pnpm log และ commit ที่รัน | ☑ |
| Automated E2E | รัน Playwright เฉพาะเมื่อ fixture และ server พร้อม ตรวจ skip ด้วย | Playwright trace/screenshot | ☑ |
| AI แบบควบคุม | mock provider และตรวจ schema/RBAC/fallback | Test double, HTTP response | ☑ |
| Regression | รัน TC ที่ได้รับผลกระทบซ้ำหลังแก้ defect | Test Execution Log และหลักฐานก่อน/หลัง | ☑ |

เกณฑ์ผ่านราย TC: ผลจริงตรงทุก Expected Result ที่ระบุ  กรณี Negative ต้องไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกปฏิเสธ  ต้องมีหลักฐานตรวจซ้ำได้ ข้อสังเกตจากการอ่านโค้ดยังไม่ใช่ผล Passed หรือ Failed

1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

1.4.1 เกณฑ์การเริ่มทดสอบ (Entry Criteria)

- ระบุ commit, configuration และ browser/OS ที่ใช้จริง โดยไม่บันทึก secret

- เริ่ม frontend/backend และ PostgreSQL pgvector บนฐานทดสอบแยกได้  /health ตอบ และตารางที่ backend ใช้พร้อม

- เตรียม fixture A1/S1/S2/S3/D1/D2/G1/U2, C1/C2, W1–W5, N1/N2 และไฟล์ valid/invalid ตาม TEST-CASES.md

- มีวิธีควบคุม AI provider และสถานที่เก็บหลักฐานที่ปกปิด token/ข้อมูลลับ

- ผู้รับผิดชอบอนุมัติ scope และกรณีทดสอบของรอบนั้น: Narongsak

1.4.2 เกณฑ์การสิ้นสุดการทดสอบ (Exit Criteria)

- มีผลและหลักฐานสำหรับทั้ง 18 กรณีในฉบับนี้ หรือบันทึกเหตุผลที่ข้าม/Blocked

- กรณี Priority สูงในฉบับนี้ต้องมีผลครบ  เป้าหมายอัตราผ่านและการจัดการ defect รอ Narongsak กำหนด

- ทุก FR ในขอบเขต 17 FR ของฉบับนี้มีผลอย่างน้อยหนึ่ง TC  defect สำคัญได้รับการแก้หรือมีการรับความเสี่ยงชัดเจน

- รายงานข้อ 2.1–2.8 กรอกผลจริงและผ่านการทบทวน

1.4.3 เกณฑ์การระงับและกลับมาทดสอบ (Suspension / Resumption)

ระงับกรณีที่ขึ้นกับ service เมื่อล็อกอินไม่ได้ ฐานข้อมูล/pgvector ไม่พร้อม fixture ปนข้อมูลจริง หรือ AI test double ใช้ไม่ได้ บันทึกเป็น Blocked พร้อมสาเหตุและเวลา กลับมาทดสอบเมื่อแก้ dependency แล้วผ่าน smoke check ที่เกี่ยวข้อง

1.5 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

| รายการ | ค่าอ้างอิงจาก Repository | ค่าจริงในรอบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
| แอปพลิเคชัน | Next.js 16.2.12, React 19.2.4, FastAPI | frontend production image และ backend development image จาก Docker build |
| Runtime | Node 22 / pnpm 9 / Python 3.11 ตาม CI | Node 22, pnpm 12.9.1 ใน image, Python 3.11 |
| ฐานข้อมูล | pgvector/pgvector:pg15 ตาม docker-compose.yml | SQLite ชั่วคราวสำหรับ API/E2E PostgreSQL/pgvector:pg15 บน tmpfs สำหรับ smoke test |
| การเริ่มระบบ | docker compose up --build backend เรียก Base.metadata.create_all ระหว่าง startup | docker build และ docker run แยก network ชั่วคราว ไม่มีการใช้ Compose volume ปกติ |
| URL/Port ค่าเริ่มต้น | Frontend 3000, Backend 8000, DB host 5433 | localhost:13000 frontend, localhost:18080 backend/SQLite, localhost:18081 backend/PostgreSQL |
| เวอร์ชัน/Commit | ต้องบันทึกก่อนรัน | 67dfab6 พร้อมการปรับ E2E specs ใน working tree |
| Browser/OS | Repository ไม่ระบุรุ่นที่ต้องรับรอง | Chromium จาก Playwright 1.62.1 บน Docker โฮสต์ macOS |
| บัญชีทดสอบ | สร้างบนฐานทดสอบตาม role ไม่ใช้ข้อมูลจริง | admin, student 2 ราย, advisor, guest และ inactive ใน SQLite ชั่วคราว fixture TC อื่นยังไม่ครบ |
| AI | test double สำหรับ Functional smoke จริงแยก | ยังไม่มี AI test double ในรอบนี้ TC ที่ต้องใช้ข้าม |
| ขนาดไฟล์ค่าเริ่มต้น | cover 5 MiB, document 25 MiB environment override ได้ | ใช้ไฟล์ PNG/PDF ขนาดเล็ก ยังไม่ได้ทดสอบขอบเขตขนาด |

1.6 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

| บทบาท | หน้าที่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| Test Manager | กำหนดรอบ ติดตาม entry/exit และสรุปผล | Natthaporn |
| Tester | เตรียม fixture, execute TC, เก็บหลักฐานและเปิด defect | Narongsak (ตามแผน) รัน Docker รอบ 4 ตุลาคม 2026 |
| ผู้ดูแลสภาพแวดล้อม | ดูแลฐานทดสอบและ AI test double | Sommai Kitikorn |
| Developer | วิเคราะห์/แก้ defect และส่ง commit สำหรับ retest | Sommai Kitikorn |
| Approver | รับรองผลหรือรับความเสี่ยงคงค้าง | Narongsak — รอรับรองฉบับนี้ |

1.7 กำหนดการทดสอบ (Test Schedule)

| กิจกรรม | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| เตรียมสภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ | 4 ตุลาคม 2026 | 4 ตุลาคม 2026 | (Docker fixture บางส่วน) |
| ทดสอบรอบที่ 1: API/RBAC/Validation | 4 ตุลาคม 2026 | 4 ตุลาคม 2026 | (17 TC ที่มีหลักฐานครบรวม Web/API) |
| ทดสอบรอบที่ 1: UI/Integration/E2E | 4 ตุลาคม 2026 | 4 ตุลาคม 2026 | (Playwright 10 รายการ TC อื่นยังข้าม) |
| แก้ไขข้อบกพร่อง | 4 ตุลาคม 2026 | 4 ตุลาคม 2026 | Sommai Kitikorn |
| ทดสอบซ้ำและ Regression | 4 ตุลาคม 2026 | 4 ตุลาคม 2026 | Narongsak (ตามแผน ยังไม่พบหลักฐานการรัน) |
| จัดทำรายงานและสรุปผล | 4 ตุลาคม 2026 | 4 ตุลาคม 2026 | รอผู้รับผิดชอบทบทวน |

1.8 ความเสี่ยงและแผนรองรับ (Risks & Mitigation)

| ความเสี่ยงจาก Implementation | ผลกระทบ | โอกาสเกิด | แผนรองรับ |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /research/{id} และ /static/* ไม่มีการตรวจสถานะหรือสิทธิ์ของงาน | สูง | สูง | TC-018/034 ตรวจ URL ตรง ให้เจ้าของระบบยืนยันนโยบายก่อนสรุป defect |
| หน้า /admin ตรวจเพียง session แต่ API admin ตรวจ role | กลาง | สูง | TC-048 ตรวจทั้งหน้าและ HTTP แยก UI access จาก data access |
| หน้า /advisor/reviews ใช้ searchResearch ที่ให้ advisor เห็นงานทั้งหมด ต่างจาก /research/pending | กลาง | สูง | TC-036 เทียบ UI กับ API และบันทึกการมองเห็นจริง |
| role reviewer ปรากฏใน frontend แต่ backend require_role ไม่ให้ตรวจงาน | กลาง | สูง | ตรวจบัญชี role นี้แบบแยกชั้นก่อนใช้เป็น fixture หลัก |
| AI provider/pgvector ไม่พร้อม | กลาง | กลาง | mock provider, smoke check, บันทึก Blocked เมื่อ dependency ไม่พร้อม |
| ไม่มี migration file ใน Repository และ startup ใช้ create_all | กลาง | กลาง | ใช้ฐานใหม่แยก ตรวจ schema ก่อนรัน ห้าม reset ฐานจริง |
| ข้อมูล fixture/ไฟล์ค้างทำให้ผลรอบถัดไปเปลี่ยน | กลาง | กลาง | reset fixture ก่อนแต่ละ TC เทียบ row/file ก่อนและหลัง |
| เวลาทดสอบจำกัด | สูง | กลาง | เรียง Priority สูงก่อน แต่บันทึก TC ที่ไม่ได้รันตามจริง |

1.9 สิ่งส่งมอบของการทดสอบ (Test Deliverables)

- แผนการทดสอบที่อนุมัติแล้วและ TEST-CASES.md

- ข้อมูล fixture บนฐานทดสอบพร้อมวิธี reset โดยไม่รวม credential ในเอกสาร

- Test Execution Log พร้อม หลักฐาน Docker รอบ 4 ตุลาคม 2026 ที่ไม่รวม credential

- Defect Log, หลักฐาน retest และรายงานสรุปผลตามส่วนที่ 2

1.10 การอนุมัติแผนการทดสอบ

| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | ลายเซ็น/วิธีรับรอง | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำแผน | นายณัฐพล กลิ่นจุ่น | รอการรับรอง | — |
| ผู้ทบทวน | นายสมหมาย สุภาวงค์ | รอการรับรอง | — |
| ผู้อนุมัติ | นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ | รอการรับรอง | — |

ส่วนที่ 2: รายงานผลการทดสอบ (Test Summary Report)

2.1 ข้อมูลรอบการทดสอบ

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รอบการทดสอบ (Test Cycle) | ☑ รอบที่ 1 ☐ รอบที่ 2 Regression |
| ช่วงเวลาทดสอบ | 4 ตุลาคม 2026 วันที่ 1–4 ตุลาคมใน TEST-CASES.md เป็นกำหนดการของผู้ทดสอบ |
| เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ | 67dfab6 พร้อมการปรับ E2E specs ใน working tree |
| สภาพแวดล้อม/Browser | Docker Engine 29.1.5 backend Python 3.11 frontend Next.js 16.2.12 production Playwright Chromium 1.62.1 SQLite ชั่วคราว และ PostgreSQL/pgvector smoke test |

2.2 สรุปผลการทดสอบโดยรวม (Executive Summary)

ผลที่คัดจากรอบ Docker ของชุดหลัก: 18 กรณีในฉบับนี้ผ่าน 7 ข้าม 11 และไม่ผ่าน 0 ผลนี้เป็นหลักฐานที่  รันเมื่อ 4 ตุลาคม 2026 ไม่ใช่ผลการรันโดย Narongsak เอง ชุดหลักมี backend pytest 40/40, frontend unit/contract 32/32, Playwright 10/10 ผ่าน  ESLint ไม่ผ่าน 16 errors และ 8 warnings

| รายการ | จำนวน | ร้อยละของ TC ทั้งหมด |
| --- | --- | --- |
| กรณีทดสอบทั้งหมดตามแผน | 18 | 100% |
| Positive ตามแผน | 13 | 72.2% |
| Negative ตามแผน | 5 | 27.8% |
| ดำเนินการแล้ว (Executed) | 7 | 38.9% |
| ผ่าน (Passed) | 7 | 38.9% |

2.2.1 ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มฟังก์ชัน

| กลุ่มฟังก์ชัน | จำนวน TC | ทดสอบแล้ว | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ข้าม/Blocked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บัญชีและโปรไฟล์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ส่งผลงานและตรวจข้อมูล | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์ | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| คิวและผลการตรวจ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Favorite และการแจ้งเตือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| AI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| กระบวนการข้ามบทบาท E2E | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| รวม | 18 | 7 | 7 | 0 | 11 |

2.3 บันทึกผลการทดสอบรายกรณี (Test Execution Log)

P=ผ่านครบขั้นตอนที่ตรวจ, S=ข้ามเพราะหลักฐานไม่ครบ, F=ไม่ผ่าน, NT=ยังไม่ได้จัดสถานะ ผู้ทดสอบในตารางคือผู้รัน Docker จริง ()  Narongsak เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนของ 18 กรณีนี้

| รหัส | ชื่อกรณีทดสอบ | FR | สถานะ | ผลจริง/หลักฐาน | รหัสข้อบกพร่อง | ผู้ทดสอบ | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin | FR-001 | P | เว็บสมัครสำเร็จและไป /login?registered=1 โดยไม่มี session ตรวจ /auth/me ของบัญชีเว็บและ API ที่ขอ role=admin แล้วทั้งสองบัญชีเป็น student (Playwright) | - | (Docker) | 2026-10-04 |
| TC-004 | รหัสผ่านผิด | FR-002 | P | เว็บแสดงข้อความอีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง คงอยู่หน้า /login และไม่มี session backend ตอบ 400 | - | (Docker) | 2026-10-04 |
| TC-007 | ล็อกอินแล้วออกจากระบบ | FR-004 | P | หลังล็อกอินมี HttpOnly session POST /api/auth/logout ตอบ 200 และลบ cookie เปิด /account/saved แล้วไป /login | - | (Docker) | 2026-10-04 |
| TC-010 | อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin | FR-006 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |
| TC-013 | student เปลี่ยนตัวเลือก | FR-007 | P | student แทน options ตอบ 403 รายการก่อนและหลังเท่ากัน | - | (Docker) | 2026-10-04 |
| TC-016 | คำแนะนำไม่เผยงาน pending | FR-009 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |
| TC-019 | ID ไม่มีอยู่ | FR-011 | P | API ของ ID ที่ไม่มีตอบ 404 หน้าเว็บแสดงข้อความไม่พบงาน view log ของ ID นั้นมี 0 แถว | - | (Docker) | 2026-10-04 |
| TC-022 | ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง | FR-014 | P | เว็บส่งงานห้าขั้นสำเร็จ DB มีงาน pending ของ S1 พร้อม author/advisor ตามที่เลือก ไฟล์ PNG/PDF มีอยู่และลายเซ็นถูกต้อง ไม่มี draft | - | (Docker) | 2026-10-04 |
| TC-025 | ผู้เขียนคนละ prefix ปี | FR-015 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |
| TC-028 | ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my | FR-017 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |
| TC-031 | ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision | FR-019 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |
| TC-034 | ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์ | FR-021 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |
| TC-037 | ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน | FR-023 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |
| TC-038 | advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending | FR-024 | P | advisor ส่ง approved ผ่านหน้าเว็บพร้อม modal DB บันทึก status=approved, reviewer_id=D1, score=80 และ comment ตรงที่กรอก | - | (Docker) | 2026-10-04 |
| TC-043 | อ่านเฉพาะของตนและ mark read | FR-028 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |
| TC-046 | สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์ | FR-031 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |
| TC-047 | เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ | FR-032 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |
| TC-048 | เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้ | FR-032 | S | ข้ามในรอบ Docker: ยังไม่ได้ทำครบทุกขั้นตอนหรือเตรียม fixture ตาม TC นี้ ผลชุดย่อยยังไม่พอให้ตัดสินผ่าน/ไม่ผ่าน | - | - (planned in TEST-CASES.md) | 2026-10-04 |

2.4 บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log)

ไม่มี TC ที่ยืนยันว่าไม่ผ่านในรอบนี้ ข้อสังเกตในข้อ 1.8 ยังเป็นความเสี่ยงที่ต้องทดสอบเพิ่ม ส่วน ESLint ไม่ผ่านเป็น quality gate แยกจากผล TC

| รหัส | อ้างอิง TC | รายละเอียด/วิธีทำซ้ำ | ความรุนแรง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | Commit/ผล Retest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ไม่มี defect ที่ยืนยันจาก TC รอบนี้ | - | - | - | - | - | - |

ระดับความรุนแรงที่เสนอ: Critical = ระบบหลักใช้ไม่ได้หรือข้อมูลรั่วอย่างมีนัยสำคัญ  High = workflow หลัก/สิทธิ์ผิด  Medium = ฟังก์ชันรองผิดและมีทางเลี่ยง  Low = ข้อความหรือการแสดงผลคลาดเคลื่อน ผู้รับผิดชอบต้องยืนยันระดับของ defect ที่พบจริง

| สรุปข้อบกพร่อง | Critical | High | Medium | Low | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนที่พบจาก TC รอบนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แก้ไขแล้ว/ปิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คงค้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5 การวิเคราะห์ผลและข้อสังเกต

ในฉบับ Narongsak ผ่าน 7 จาก 18 กรณี และข้าม 11 กรณี โดยยังขาดหลักฐานสำหรับการค้นหา การแก้งาน การดาวน์โหลด AI การแจ้งเตือน และ E2E ข้ามบทบาท ผลหลักใช้ SQLite ภายใน Docker  PostgreSQL/pgvector ตรวจ smoke test เท่านั้น ESLint ยังไม่ผ่าน

2.6 การประเมินตามเกณฑ์สิ้นสุดการทดสอบ

| เกณฑ์จากข้อ 1.4.2 | ผลการประเมิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| TC ทั้ง 18 มีผลหรือเหตุผลที่ข้าม | ครบ | 7 ผ่าน และ 11 ข้ามพร้อมเหตุผล |
| Priority สูง 11 ข้อมีผลครบ | ไม่ครบ | ยังมี TC สำคัญที่ข้าม |
| ทุก FR มีผลอย่างน้อยหนึ่ง TC | ไม่ครบ | ครอบคลุมเชิงแผน 17 FR ผลที่ผ่านยังไม่ครบ |
| เป้าหมายอัตราผ่าน/defect สำคัญ | ยังตัดสินไม่ได้ | เกณฑ์อนุมัติยังไม่กำหนด และ ESLint ไม่ผ่าน |

2.7 ข้อสรุปและคำแนะนำ (Conclusion & Recommendation)

ผลการตัดสินฉบับ Narongsak: ☐ ยอมรับระบบ ☐ ยอมรับแบบมีเงื่อนไข ☐ ไม่ยอมรับ ☑ ยังไม่ตัดสิน เพราะ 11 จาก 18 กรณียังข้าม และ ESLint ไม่ผ่าน

ข้อเสนอแนะ: รัน 11 กรณีที่ข้ามในฉบับนี้ด้วย fixture ครบ บน PostgreSQL/pgvector แยก แก้ ESLint และให้ Narongsak ทบทวนหลักฐานก่อนลงนาม

2.8 การลงนามรับรองผลการทดสอบ

| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | ลายเซ็น/วิธีรับรอง | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) | รอการรับรอง | — |
| หัวหน้าทีมทดสอบ (Test Manager) | นายณัฐพล กลิ่นจุ่น | รอการรับรอง | — |
| ผู้พัฒนา (Developer) | นายสมหมาย สุภาวงค์, นายกิติกร เทศธรรม | รอการรับรอง | — |
| ผู้อนุมัติ (Approver) | นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ | รอการรับรอง | — |