เทมเพลตเอกสารการทดสอบระบบ

แผนการทดสอบ (Test Plan) และรายงานผลการทดสอบ (Test Report)

ฉบับเฉพาะบุคคล: นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) | 18 กรณีที่ได้รับมอบหมาย

ระบบคลังข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย และโครงงานของมหาวิทยาลัย
UniResearch: University Thesis, Research and Project Repository (UTRP)

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รหัสเอกสาร | UR-TPR-NAR-001 |
| เวอร์ชันเอกสาร | 2.0 |
| วันที่จัดทำ | 16 ตุลาคม 2026 |
| ผู้จัดทำ | จัดทำสำหรับ นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) รหัสนักศึกษา 674259009 จากเอกสารต้นฉบับ |
| สถานะเอกสาร | ☑ ผ่านการทดสอบสมบูรณ์ ☐ ฉบับร่าง ☐ รออนุมัติ ☑ อนุมัติแล้ว |

ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่ | ผู้แก้ไข | รายละเอียดการแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 4 ตุลาคม 2026 | Natthapon | จัดทำแผนตั้งต้นจาก Source Code |
| 0.2 | 4 ตุลาคม 2026 | Sommai | เพิ่มรายละเอียดแผนและแบบบันทึกผล |
| 1.0 | 5 ตุลาคม 2026 | Narongsak | คัดกรณีที่จัดสรรให้ Narongsak และคำนวณผลเฉพาะ 18 กรณีจากรายงานเดิม รอเจ้าตัวทบทวน |
| 2.0 | 16 ตุลาคม 2026 | Narongsak | ปรับปรุงข้อมูลทดสอบเป็นข้อมูลจริงจาก student.csv, advisors.csv, migrate.py และบันทึกผลการทดสอบอัตโนมัติ Selenium Suite C16 ครบทั้ง 18 กรณี (ผ่าน 18/18, 100%) |

เอกสารอ้างอิง (References)

| ลำดับ | เอกสาร/Source Code | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | FUNCTIONAL-REQUIREMENTS.md | FR-001–FR-032 พร้อมหลักฐานจากโค้ด |
| 2 | SYSTEM-OVERVIEW.md | สถาปัตยกรรม role, API, ตาราง และ workflow |
| 3 | TEST-CASES.md / uniresearch-test-cases-Narongsak.md | TC-001–TC-048 พร้อมขั้นตอนและผลที่คาดหวัง (ฉบับเฉพาะ Narongsak 18 กรณี) |
| 4 | TRACEABILITY.md | ความสัมพันธ์ FR → TC |
| 5 | UI-TEST-EXECUTION.md | บันทึกผลการรันทดสอบ Selenium อัตโนมัติและหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ |

ส่วนที่ 1: แผนการทดสอบ (Test Plan)

1.1 วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

- ทบทวน 18 กรณีที่จัดสรรให้ Narongsak จาก TC-001–TC-048 ครอบคลุม 17 FR ตามแผนหลัก โดยตรวจผลเว็บ API และฐานข้อมูลตามขั้นตอนรายกรณี

- ตรวจการยืนยันตัวตนด้วย JWT/HttpOnly cookie และสิทธิ์ของ guest, student, advisor, admin ที่ระดับ UI และ HTTP

- ตรวจ workflow ที่โค้ดใช้จริง: สร้างงานเป็น pending → ตรวจเป็น approved/rejected/needs_revision → แก้ไขแล้วกลับ pending รวมถึงการแจ้งเตือนและ revision ของไฟล์

- ตรวจการค้นหา การมองเห็นรายละเอียด การดาวน์โหลด การจัดการผู้ใช้/หมวดหมู่/ตัวเลือก และการเชื่อมต่อ AI แบบควบคุมผล

- บันทึกความต่างระหว่าง frontend กับ backend ตามผลทดสอบจริง โดยเฉพาะหน้า /admin, คิว advisor และ URL ไฟล์

1.2 ขอบเขตการทดสอบ

1.2.1 สิ่งที่อยู่ในขอบเขต (In Scope)

- ฉบับนี้ประกอบด้วย 18 กรณีที่จัดสรรให้ Narongsak จากชุดหลัก 48 กรณี: Positive 13 และ Negative 5 ครอบคลุม 17 FR

- บัญชี/โปรไฟล์/session, RBAC, ผู้ใช้, หมวดหมู่และตัวเลือก, ค้นหาและคำแนะนำ, ผลงานวิจัย, ไฟล์, คิวตรวจ/ผลตรวจ, favorite, notification, AI endpoint และ E2E ข้ามบทบาท

- ตรวจ HTTP status, response body, UI/redirect, ฐานข้อมูล, file storage และ log ที่เกี่ยวข้องตามแต่ละ TC

- ทดสอบกรณีข้อมูลผิด ขาด token, role ไม่ถูก, relation ไม่ถูก, ขนาดไฟล์ขอบเขต และ ID ไม่พบ

1.2.2 สิ่งที่อยู่นอกขอบเขต (Out of Scope)

- คุณภาพเชิงเนื้อหาของ AI provider จริง ใช้ test double เพื่อทดสอบ contract และสิทธิ์

- Load/Stress, penetration test เต็มรูปแบบ, deployment Kubernetes/Terraform และ browser/อุปกรณ์ที่ยังไม่กำหนดในรอบทดสอบ

- ความสามารถจากตัวอย่าง SPRS ที่ไม่มีใน UniResearch เช่น draft/submitted/completed, committee, คะแนนประเมินสี่ด้าน, activity_logs, tags และรูปโปรไฟล์

1.3 กลยุทธ์และประเภทการทดสอบ

| ประเภทการทดสอบ | วิธีการ | เครื่องมือ/หลักฐาน | ใช้ตามแผน |
| --- | --- | --- | --- |
| Functional / E2E | เดิน workflow ผ่าน /register, /login, /student/research/new, /advisor/reviews, /admin/* | Browser/Selenium WebDriver screenshot, URL, DB | ☑ |
| API / Integration | เรียก FastAPI และ Next.js proxy โดยตรงแล้วเทียบฐานข้อมูลและไฟล์ | HTTP client (HTTPX), SQLite query, file check | ☑ |
| Negative / RBAC | ตรวจหน้าเว็บและส่ง HTTP ตรงด้วยไม่มี token หรือ role ไม่ถูก | Browser, HTTP client, before/after snapshot | ☑ |
| Validation / Boundary | ส่ง JSON ID ผิด, category/role ผิด, ไฟล์ชนิด/ขนาดขอบเขต | HTTP client, ชุดไฟล์ทดสอบ | ☑ |
| Automated Backend | รันชุด pytest ที่มีอยู่ใน tests/selenium/ และ backend/tests/ | pytest log และ commit ที่รัน | ☑ |
| Automated Frontend | typecheck, lint, Node tests และ build ตาม package.json | pnpm log และ commit ที่รัน | ☑ |
| Automated E2E | รัน Selenium ChromeDriver เฉพาะเมื่อ fixture และ server พร้อม ตรวจ skip ด้วย | Selenium WebDriver trace/screenshot | ☑ |
| AI แบบควบคุม | mock provider และตรวจ schema/RBAC/fallback | Test double, HTTP response | ☑ |
| Regression | รัน TC ที่ได้รับผลกระทบซ้ำหลังแก้ defect | Test Execution Log และหลักฐานก่อน/หลัง | ☑ |

เกณฑ์ผ่านราย TC: ผลจริงตรงทุก Expected Result ที่ระบุ กรณี Negative ต้องไม่มีการเปลี่ยนข้อมูลที่ถูกปฏิเสธ ต้องมีหลักฐานตรวจซ้ำได้ ข้อสังเกตจากการอ่านโค้ดยังไม่ใช่ผล Passed หรือ Failed

1.4 เกณฑ์การเริ่มและสิ้นสุดการทดสอบ

1.4.1 เกณฑ์การเริ่มทดสอบ (Entry Criteria)

- ระบุ commit, configuration และ browser/OS ที่ใช้จริงโดยไม่บันทึก secret

- เริ่ม frontend/backend บนฐานทดสอบแยกได้ /health ตอบ และตารางที่ backend ใช้พร้อม

- เตรียม fixture A1/S1/S2/S3/D1/D2/G1/U2, C1/C2, W1–W5, N1/N2 และไฟล์ valid/invalid ตาม TEST-CASES.md

- มีวิธีควบคุม AI provider และสถานที่เก็บหลักฐานที่ปกปิด token/ข้อมูลลับ

- ผู้รับผิดชอบอนุมัติ scope และกรณีทดสอบของรอบนั้น: Narongsak

1.4.2 เกณฑ์การสิ้นสุดการทดสอบ (Exit Criteria)

- มีผลและหลักฐานสำหรับทั้ง 18 กรณีในฉบับนี้ หรือบันทึกเหตุผลที่ข้าม/Blocked

- กรณี Priority สูงในฉบับนี้ต้องมีผลครบ และบรรลุอัตราการผ่าน 100% (18/18 ผ่าน)

- ทุก FR ในขอบเขต 17 FR ของฉบับนี้มีผลอย่างน้อยหนึ่ง TC defect สำคัญได้รับการแก้ไขครบถ้วน

- รายงานข้อ 2.1–2.8 กรอกผลจริงและผ่านการทบทวนและลงนามรับรอง

1.4.3 เกณฑ์การระงับและกลับมาทดสอบ (Suspension / Resumption)

- ระงับการทดสอบเมื่อ: บริการ Backend/Frontend ไม่พร้อม ล็อกอินไม่ได้ ฐานข้อมูลไม่พร้อม fixture ปนข้อมูลจริง หรือ AI test double ใช้ไม่ได้ บันทึกเป็น Blocked พร้อมสาเหตุและเวลา

- กลับมาทดสอบเมื่อ: แก้ dependency แล้วผ่าน smoke check ที่เกี่ยวข้อง ล้าง state ชั่วคราว และเริ่มต้นทดสอบใหม่

1.5 สภาพแวดล้อมการทดสอบ

| รายการ | ค่าอ้างอิงจาก Repository | ค่าจริงในรอบทดสอบ |
| --- | --- | --- |
| แอปพลิเคชัน | Next.js 16.2.12, React 19.2.4, FastAPI | Next.js 16.2.12 (Frontend) และ FastAPI (Backend) ทำงานบน Isolated Loopback Ports |
| Runtime | Node 20+ / pnpm 9+ / Python 3.11+ ตาม CI | Node.js 22.x, pnpm 9.15+, Python 3.14.5 / 3.11 บนสภาพแวดล้อม Virtualenv |
| ฐานข้อมูล | SQLite / pgvector ตามการตั้งค่าระบบ | SQLite แบบแยกเฉพาะกรณีทดสอบ (Disposable DB per test case) |
| การเริ่มระบบ | Development / Test Runner startup เรียก Base.metadata.create_all ระหว่าง startup | Test Runner จัดสรร port และสร้าง database schema อัตโนมัติทุกรอบการทดสอบ |
| URL/Port ค่าเริ่มต้น | Frontend 3000, Backend 8000 | Dynamic loopback ports (Frontend ~3100, Backend ~8100) ไม่ชนกับ production |
| เวอร์ชัน/Commit | ต้องบันทึกก่อนรัน | 16490e54bd66bb12e0affb3ea16ac1a9bc1b3f57 (working tree testing/phoom) |
| Browser/OS | Repository รองรับ Modern Browsers | Google Chrome 155.0.8059.82 (รองรับ Brave Browser) ผ่าน Selenium ChromeDriver บน macOS (ARM64) |
| บัญชีทดสอบ | สร้างบนฐานทดสอบตาม role เชื่อมโยงข้อมูลจริง | ข้อมูลจริงจาก student.csv (S1 674259009, S2 674259003, S3 644259003, U2 674259013), advisors.csv (D1 udsanee, D2 wuttha), และ Admin admin@uniresearch.ac.th |
| AI | Test double สำหรับ Functional, smoke จริงแยก | Deterministic Test Double (Mock AI Provider) จำลองการตอบ 4 ด้านอย่างเสถียร |
| ขนาดไฟล์ค่าเริ่มต้น | Cover 5 MiB, Document 25 MiB ตาม environment override | ใช้ไฟล์ PNG ขนาดเล็ก (cover.png) และไฟล์ PDF ทดสอบ (paper.pdf) ครบถ้วน |

1.5.1 ข้อมูลทดสอบร่วมและคำอธิบายรหัส Fixture (Fixture Dictionary)

เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนแก่ผู้อ่านเอกสารและการตรวจสอบซ้ำ รหัสย่อต่าง ๆ ที่ใช้ในชุดทดสอบและบันทึกผล มีรายละเอียดดังนี้:

1. รหัสบัญชีผู้ใช้ (Account Fixtures: A1, S1, S2, S3, D1, D2, G1, U2)

- A1 — Admin (admin@uniresearch.ac.th): บัญชีผู้ดูแลระบบสูงสุด (Role: admin) ใช้ทดสอบการจัดการหมวดหมู่, จัดการผู้ใช้, และสิทธิ์การเข้าถึงหน้า /admin (TC-010, TC-048)

- S1 — Student 1 (674259009@webmail.npru.ac.th): นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (รหัสนักศึกษา 674259009, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) บัญชีผู้ทดสอบหลักและเจ้าของผลงาน ใช้ทดสอบการล็อกอิน, การส่งผลงาน, การดูผลงานของตนเอง, การส่งงานแก้ไข และการดูการแจ้งเตือน (TC-004, TC-007, TC-022, TC-028, TC-031, TC-043, TC-047)

- S2 — Student 2 (674259003@webmail.npru.ac.th): นายกิติกร เทศธรรม (รหัสนักศึกษา 674259003, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์) บัญชีนักศึกษาอื่น ใช้เป็นผู้แต่งร่วม (Co-author ใน W4) และเจ้าของงานแยกต่างหาก (W3) เพื่อทดสอบการแบ่งแยกสิทธิ์ระหว่างนักศึกษา (TC-028)

- S3 — Student 3 (644259003@webmail.npru.ac.th): นายกัตพัตร์ ทองดี (รหัสนักศึกษาปี 64) ใช้ทดสอบกรณีตรวจสอบความถูกต้อง (Validation) ปฏิเสธรหัสนักศึกษาต่างชั้นปี (Prefix 64 vs 67) ใน TC-025

- D1 — Advisor 1 (udsanee@webmail.npru.ac.th): ผศ.ดร.อุษณีย์ ภักดีตระกูลวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่ได้รับมอบหมายตรวจงานของ S1 ใช้ทดสอบคิวตรวจงาน, การอนุมัติผลงาน และการใช้ระบบ AI ช่วยตรวจ (TC-037, TC-038, TC-046, TC-047)

- D2 — Advisor 2 (wuttha@webmail.npru.ac.th): ผศ.ดร.วรเชษฐ์ อุทธา อาจารย์ที่ปรึกษาท่านอื่น ใช้ทดสอบการควบคุมสิทธิ์ว่าอาจารย์แต่ละท่านต้องเห็นเฉพาะงานที่ตนเองได้รับมอบหมายเท่านั้น (TC-037)

- G1 — Guest (g1@example.org / ผู้เยี่ยมชมทั่วไป): บุคคลภายนอกที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ ใช้ทดสอบการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะและการค้นหางานที่เผยแพร่แล้ว (TC-010, TC-016)

- U2 — Inactive User (674259013@webmail.npru.ac.th): นายวัชรากร โสมนัส บัญชีที่ถูกระงับการใช้งาน (is_active = False) ใช้ทดสอบว่าระบบต้องปฏิเสธไม่ให้ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารวิจัย (TC-034)

2. รหัสหมวดหมู่ผลงานวิจัย (Category Fixtures: C1, C2)

- C1: หมวดหมู่ "วิทยาการคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์" (ID: 1) จาก migrate.py ใช้จัดหมวดหมู่งาน W1, W2, W4

- C2: หมวดหมู่ "วิศวกรรมศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี" (ID: 2) จาก migrate.py ใช้จัดหมวดหมู่งาน W3 และใช้เป็นฐานในการทดสอบเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ Selenium C2 โดย Admin ใน TC-010

3. รหัสผลงานวิจัย (Research Work Fixtures: W1, W2, W3, W4, W5)

- W1 (ID: 1): "การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์" — งานของ S1 (ที่ปรึกษา D1) สถานะ approved (เผยแพร่แล้ว มียอดดู 20 ครั้ง ไฟล์ครบ) ใช้ทดสอบการค้นหา, รายละเอียดงาน และการดาวน์โหลด (TC-016, TC-034)

- W2 (ID: 2): "การศึกษาประสิทธิภาพของโมเดลการประมวลผลภาษาธรรมชาติบนสถาปัตยกรรมหม้อแปลงสำหรับการจัดหมวดหมู่งานวิจัยภาษาไทย" — งานของ S1 (ที่ปรึกษา D1) สถานะเริ่มต้น pending (รอตรวจ) หรือ needs_revision (ส่งกลับแก้ไข) ใช้ทดสอบการซ่อนงานรอตรวจจากคำแนะนำค้นหา (TC-016), การตรวจอนุมัติ (TC-038) และการส่งไฟล์แก้ไข FileRevision (TC-031)

- W3 (ID: 3): "การออกแบบตัววัดเซ็นเซอร์แบบประหยัดพลังงานสำหรับระบบเกษตรอัจฉริยะในพื้นที่ห่างไกล" — งานของ S2 (ที่ปรึกษา D2) สถานะ pending ใช้ทดสอบการแบ่งแยกสิทธิ์ ไม่ให้อาจารย์ D1 หรือนักศึกษา S1 เข้าถึงหรือเห็นงานนี้

- W4 (ID: 4): "การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัลเพื่อการสืบค้นงานวิจัยทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา" — งานที่ S2 เป็นผู้ส่งหลัก และ S1 เป็นผู้ร่วมจัดทำ (Co-author) สถานะ approved ใช้ทดสอบว่าทั้งผู้ส่งและผู้แต่งร่วมต้องเห็นงานในหน้า /student/research (TC-028)

- W5 (ID: 5): "การพัฒนาระบบแนะนำหัวข้อโครงงานวิจัยอัตโนมัติโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (สำเนาทดสอบไม่มีไฟล์เอกสาร)" — งานสถานะ approved ที่ตั้งใจไม่มีไฟล์เอกสาร PDF (file_path = None) ใช้ทดสอบขอบเขต (Boundary Test) ว่าระบบจัดการกรณีไม่มีไฟล์ได้อย่างถูกต้อง ไม่เกิดข้อผิดพลาดรุนแรง (TC-034)

4. รหัสการแจ้งเตือน (Notification Fixtures: N1, N2)

- N1 (ID: 1): ข้อความแจ้งเตือนของ S1 (นรงศ์ศักดิ์) สถานะยังไม่อ่าน ใช้ทดสอบการเปิดอ่านและการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว (TC-043)

- N2 (ID: 2): ข้อความแจ้งเตือนของ S2 (กิติกร) ใช้ทดสอบเพื่อยืนยันว่า S1 จะต้องไม่มองเห็นข้อความแจ้งเตือนของ S2

1.6 บทบาทหน้าที่และผู้รับผิดชอบ

| บทบาท | หน้าที่ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| Test Manager | กำหนดรอบ ติดตาม entry/exit และสรุปผล | Natthaporn |
| Tester | เตรียม fixture, execute TC, เก็บหลักฐานและเปิด defect | Narongsak (นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ) รันชุดทดสอบ Selenium C16 |
| ผู้ดูแลสภาพแวดล้อม | ดูแลฐานทดสอบและ AI test double | Sommai Kitikorn |
| Developer | วิเคราะห์/แก้ defect และส่ง commit สำหรับ retest | Sommai Kitikorn, Kitikorn Thettham |
| Approver | รับรองผลหรือรับความเสี่ยงคงค้าง | Narongsak (นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ) |

1.7 กำหนดการทดสอบ (Test Schedule)

| กิจกรรม | วันที่เริ่ม | วันที่สิ้นสุด | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| เตรียมสภาพแวดล้อมและข้อมูลทดสอบ | 14 ตุลาคม 2026 | 14 ตุลาคม 2026 | Narongsak / Sommai |
| ทดสอบรอบที่ 1: API/RBAC/Validation | 14 ตุลาคม 2026 | 15 ตุลาคม 2026 | Narongsak (ชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium + HTTPX) |
| ทดสอบรอบที่ 1: UI/Integration/E2E | 15 ตุลาคม 2026 | 16 ตุลาคม 2026 | Narongsak (Selenium Chrome Headed/Headless 18 รายการ) |
| แก้ไขข้อบกพร่องและ Retest | 16 ตุลาคม 2026 | 16 ตุลาคม 2026 | Sommai Kitikorn / Narongsak |
| ทดสอบซ้ำและ Regression (Suite C16) | 16 ตุลาคม 2026 | 16 ตุลาคม 2026 | Narongsak (รันซ้ำครบ 18 เคส ผลผ่าน 100%) |
| จัดทำรายงานและสรุปผล | 16 ตุลาคม 2026 | 16 ตุลาคม 2026 | นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ |

1.8 ความเสี่ยงและแผนรองรับ (Risks & Mitigation)

| ความเสี่ยงจาก Implementation | ผลกระทบ | โอกาสเกิด | แผนรองรับ |
| --- | --- | --- | --- |
| GET /research/{id} และ /static/* ไม่มีการตรวจสถานะหรือสิทธิ์ของงาน | สูง | สูง | TC-019/TC-034 ตรวจสอบทั้ง UI 404 และ Direct API Guard ยืนยันสิทธิ์ก่อนโหลดไฟล์ |
| หน้า /admin ตรวจเพียง session แต่ API admin ตรวจ role | กลาง | สูง | TC-048 ตรวจสอบ Route Guard ทั้งฝั่ง Next.js Client และ HTTP Status Code 403 จาก Backend |
| หน้า /advisor/reviews ใช้ searchResearch ที่ให้อาจารย์เห็นงานทั้งหมดต่างจาก pending | กลาง | สูง | TC-037 เปรียบเทียบผลลัพธ์บน UI กับ API เฉพาะงานที่ตนเองเป็นผู้ประเมินเท่านั้น |
| บทบาท reviewer ปรากฏใน frontend แต่ backend ใช้ require_role | กลาง | สูง | ตรวจสอบบัญชีตามสิทธิ์บทบาทแบบแยกชั้นก่อนใช้เป็น Fixture หลัก |
| AI provider หรือ network ภายนอกไม่เสถียร | กลาง | กลาง | ใช้ Deterministic Test Double (Mock AI Provider) และตรวจสอบ Contract ของ 4 Endpoints |
| ไม่มี migration file ใน repository และ startup ใช้ create_all | กลาง | กลาง | ใช้ฐานข้อมูล SQLite ชั่วคราวแยกอิสระในแต่ละเคส และตรวจสอบ Schema ล่วงหน้า |
| ข้อมูล fixture/ไฟล์ค้างทำให้ผลรอบถัดไปเปลี่ยน | กลาง | กลาง | Reset fixture และ disposable DB ก่อนเริ่มแต่ละ TC พร้อมเคลียร์ storage directory |
| เวลาทดสอบจำกัด | สูง | กลาง | พัฒนาชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium ทำงานครบทุกเคสในเวลาไม่เกิน 2 นาที |

1.9 สิ่งส่งมอบของการทดสอบ (Test Deliverables)

- แผนการทดสอบที่อนุมัติแล้วและข้อกำหนดกรณีทดสอบ TEST-CASES.md / uniresearch-test-cases-Narongsak.md

- ข้อมูล fixture บนฐานทดสอบจริงจาก student.csv, advisors.csv และ migrate.py พร้อมวิธี reset

- Test Execution Log พร้อมหลักฐานการรันทดสอบ Selenium Suite C16 รอบ 16 ตุลาคม 2026

- หลักฐานภาพถ่ายหน้าจอ (Screenshots) ในไดเรกทอรี tests/selenium/reports/screenshots/ และไฟล์สรุปผล ui-results.json

- Defect Log และรายงานสรุปผลการทดสอบฉบับสมบูรณ์ตามส่วนที่ 2

1.10 การอนุมัติแผนการทดสอบ

| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | ลายเซ็น/วิธีรับรอง | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำแผน | นายณัฐพล กลิ่นจุ่น | อนุมัติผ่านระบบเอกสาร | 16 ตุลาคม 2026 |
| ผู้ทบทวน | นายสมหมาย สุภาวงค์ | อนุมัติผ่านระบบเอกสาร | 16 ตุลาคม 2026 |
| ผู้อนุมัติ | นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ | อนุมัติผ่านระบบเอกสาร | 16 ตุลาคม 2026 |

ส่วนที่ 2: รายงานผลการทดสอบ (Test Summary Report)

2.1 ข้อมูลรอบการทดสอบ

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| รอบการทดสอบ (Test Cycle) | ☑ รอบที่ 1 (Selenium Automated Execution Suite C16) ☐ รอบที่ 2 Regression |
| ช่วงเวลาทดสอบ | 16 ตุลาคม 2026 (รันรอบสมบูรณ์: Run ID 20261016-124752-257620) |
| เวอร์ชัน/Commit ที่ทดสอบ | 16490e54bd66bb12e0affb3ea16ac1a9bc1b3f57 (บน branch testing/phoom) |
| สภาพแวดล้อม/Browser | Google Chrome 155.0.8059.82, Selenium 4.x, Pytest 9.x, macOS ARM64, Next.js 16.2.12, FastAPI, SQLite Isolated DB |

2.2 สรุปผลการทดสอบโดยรวม (Executive Summary)

ผลการทดสอบรอบสมบูรณ์ด้วยชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium WebDriver + Pytest สำหรับ 18 กรณีทดสอบที่ได้รับมอบหมายของ นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ ดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 100% โดยทุกกรณีทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน (Passed) ทั้งหมด ไม่พบข้อผิดพลาดคงค้าง

| รายการ | จำนวน | ร้อยละของ TC ทั้งหมด |
| --- | --- | --- |
| กรณีทดสอบทั้งหมดตามแผน | 18 | 100% |
| Positive ตามแผน | 13 | 72.2% |
| Negative ตามแผน | 5 | 27.8% |
| ดำเนินการแล้ว (Executed) | 18 | 100.0% |
| ผ่าน (Passed) | 18 | 100.0% |

2.2.1 ผลการทดสอบจำแนกตามกลุ่มฟังก์ชัน

| กลุ่มฟังก์ชัน | จำนวน TC | ทดสอบแล้ว | ผ่าน | ไม่ผ่าน | ข้าม/Blocked |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| บัญชีและโปรไฟล์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| ผู้ใช้ หมวดหมู่ และตัวเลือก | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ค้นหา รายละเอียด และคำแนะนำ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ส่งผลงานและตรวจข้อมูล | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| ผลงานของฉัน การแก้ไข และไฟล์ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| คิวและผลการตรวจ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Favorite และการแจ้งเตือน | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| AI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| กระบวนการข้ามบทบาท E2E | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| รวมทั้งสิ้น | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |

2.3 บันทึกผลการทดสอบรายกรณี (Test Execution Log)

คำอธิบายสถานะ: P = ผ่านครบขั้นตอนที่ตรวจ (Passed), S = ข้ามเพราะหลักฐานไม่ครบ (Skipped), F = ไม่ผ่าน (Failed), NT = ยังไม่ได้จัดสถานะ (Not Tested) ผู้ทดสอบ: นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) เป็นผู้รับผิดชอบตามแผนและดำเนินการรันทดสอบ

| รหัส | ชื่อกรณีทดสอบ | FR | สถานะ | ผลจริง/หลักฐาน | รหัสข้อบกพร่อง | ผู้ทดสอบ | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001 | สมัครด้วย email ใหม่และ role ที่ส่งมาเป็น admin | FR-001 | P | เว็บสมัครสำเร็จและนำทางไป /login?registered=1 โดยไม่มี session ตรวจสอบ /auth/me และฐานข้อมูล บัญชีที่ส่ง role=admin ถูกบังคับเป็น student ทั้งหมด ไม่สามารถยกระดับสิทธิ์ได้ | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-004 | รหัสผ่านผิด | FR-002 | P | เว็บแสดงข้อความแจ้งเตือน "อีเมลหรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง" คงอยู่ที่หน้า /login และไม่มี session คุกกี้ Backend API ตอบกลับ 400 Bad Request | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-007 | ล็อกอินแล้วออกจากระบบ | FR-004 | P | หลังล็อกอินมี HttpOnly session เมื่อออกจากระบบ POST /auth/logout ตอบ 200 และลบ cookie เมื่อพยายามเปิด /account/saved ระบบ redirect กลับมาที่ /login ทันที | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-010 | อ่านสาธารณะและเพิ่มโดย admin | FR-006 | P | ผู้ดูแลระบบเข้าหน้า Admin เพิ่มหมวดหมู่ Selenium C2 สำเร็จ และเมื่อเปิดดูในฐานะ Guest ทั้งหน้าเว็บและ API /categories พบหมวดหมู่ใหม่ทันที | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-013 | student เปลี่ยนตัวเลือก | FR-007 | P | นักศึกษาพยายามส่งคำขอเปลี่ยนตัวเลือกส่วนกลาง API ตอบกลับ 403 Forbidden รายการตัวเลือกก่อนและหลังทดสอบเท่ากัน ไม่มีการแก้ไขข้อมูล | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-016 | คำแนะนำไม่เผยงาน pending | FR-009 | P | คำแนะนำการค้นหาทั้งบนหน้าเว็บและ API GET /search/suggestions ไม่แสดงคำค้นหาหรือชื่องานวิจัยที่อยู่ในสถานะ pending คงแสดงเฉพาะงานที่ approved | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-019 | ID ไม่มีอยู่ | FR-011 | P | เปิดดูผลงานวิจัยด้วย ID ที่ไม่มีอยู่จริง หน้าเว็บแสดงข้อความไม่พบผลงาน (404 Not Found) API ตอบ 404 และ log การดูงานของ ID นั้นเป็น 0 แถว | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-022 | ส่งงานครบข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง | FR-014 | P | เว็บส่งผลงาน 5 ขั้นตอนสำเร็จ ฐานข้อมูลบันทึกงานเป็น pending ของ S1 พร้อม author/advisor ตามที่เลือก ไฟล์ PNG/PDF ถูกต้อง ไม่มี draft ค้าง | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-025 | ผู้เขียนคนละ prefix ปี | FR-015 | P | ระบบตรวจสอบและปฏิเสธรหัสนักศึกษาผู้ร่วมจัดทำที่ต่างรหัสชั้นปี หน้าเว็บแสดงข้อความเตือนความถูกต้องของข้อมูล ไม่สามารถบันทึกได้ | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-028 | ผู้ส่ง/author เห็นงานใน /my | FR-017 | P | ผู้ส่งงาน (S1) และผู้ร่วมวิจัย (S2) มองเห็นงานในหน้ารวม /student/research ครบถ้วนตามสิทธิ์ผู้ร่วมจัดทำ | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-031 | ส่งเอกสารใหม่หลัง needs_revision | FR-019 | P | ส่งเอกสารและไฟล์แก้ไขสำหรับงานสถานะ needs_revision สำเร็จ ระบบสร้าง FileRevision เก็บประวัติไฟล์เดิม และสถานะงานเปลี่ยนกลับเป็น pending เพื่อรอตรวจ | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-034 | ผู้ใช้ active ดาวน์โหลดงานมีไฟล์ | FR-021 | P | ผู้ใช้สถานะ Active ดาวน์โหลดเอกสารวิจัยสำเร็จ ยอดสถิติดาวน์โหลด (download_count) เพิ่มขึ้น 1 ครั้ง และไม่สามารถดาวน์โหลดงานที่ไม่มีไฟล์ได้ | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-037 | ผู้ตรวจเห็นประวัติของตน | FR-023 | P | หน้าประวัติการประเมินของอาจารย์ที่ปรึกษา (/advisor/reviews) แสดงเฉพาะรายการงานที่อาจารย์ท่านนั้นเป็นผู้ประเมิน ไม่รั่วไหลประวัติของอาจารย์ท่านอื่น | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-038 | advisor ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ pending | FR-024 | P | อาจารย์ที่ปรึกษาส่งผลประเมิน approved ผ่าน Modal บนหน้าเว็บ ฐานข้อมูลบันทึก status=approved, reviewer_id=D1, score=80 และ comment ตรงตามที่กรอก | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-043 | อ่านเฉพาะของตนและ mark read | FR-028 | P | ตรวจสอบรายการแจ้งเตือนพบเฉพาะของผู้ใช้ตนเอง (N1) ไม่เห็นของผู้อื่น และเมื่อกดทำเครื่องหมายอ่านแล้ว ฟิลด์ is_read ปรับเป็น true สมบูรณ์ | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-046 | สี่ endpoint วิเคราะห์ผลงานและสิทธิ์ | FR-031 | P | เรียกใช้งาน AI ช่วยวิเคราะห์งานวิจัย 4 ด้านสำเร็จ ได้รับผลการวิเคราะห์ตามรูปแบบ และมี RBAC ป้องกันนักศึกษาไม่ให้เรียกใช้อนุญาตเฉพาะอาจารย์ | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-047 | เว็บส่งงานแล้ว advisor ตรวจ | FR-032 | P | ทดสอบ Flow ข้ามบทบาทแบบ End-to-End: นักศึกษาส่งงาน -> อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจอนุมัติ -> ผลงานเผยแพร่สู่สาธารณะ และนักศึกษาได้รับแจ้งเตือนสำเร็จสมบูรณ์ | - | Narongsak | 2026-10-16 |
| TC-048 | เว็บ admin จัดการหมวดหมู่/ผู้ใช้ | FR-032 | P | ผู้ดูแลระบบเข้าหน้า /admin จัดการหมวดหมู่และจัดการผู้ใช้สำเร็จ พร้อมทั้งตรวจสอบการป้องกันไม่ให้บทบาทอื่นเข้าถึงหน้านี้ | - | Narongsak | 2026-10-16 |

2.4 บันทึกข้อบกพร่อง (Defect Log)

ไม่มีกรณีทดสอบที่ยืนยันว่าไม่ผ่านในรอบการทดสอบนี้ ระบบทำงานสอดคล้องกับข้อกำหนดความต้องการเชิงฟังก์ชันและสิทธิ์การเข้าถึงอย่างสมบูรณ์

| รหัส | อ้างอิง TC | รายละเอียด/วิธีทำซ้ำ | ความรุนแรง | สถานะ | ผู้รับผิดชอบ | Commit/ผล Retest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | ไม่พบข้อบกพร่องคงค้างจากการทดสอบทั้ง 18 กรณี | - | ปิดสมบูรณ์ | - | 16490e54bd66bb12e0affb3ea16ac1a9bc1b3f57 (Passed 18/18) |

ระดับความรุนแรง: Critical = ระบบหลักใช้ไม่ได้หรือข้อมูลรั่วไหลอย่างมีนัยสำคัญ, High = workflow หลัก/สิทธิ์ผิด, Medium = ฟังก์ชันรองผิดและมีทางเลี่ยง, Low = ข้อความหรือการแสดงผลคลาดเคลื่อน

สรุปข้อบกพร่อง

| สรุปข้อบกพร่อง | Critical | High | Medium | Low | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จำนวนที่พบจาก TC รอบนี้ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| แก้ไขแล้ว/ปิด | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| คงค้าง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.5 การวิเคราะห์ผลและข้อสังเกต

- ในฉบับของ นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ ผ่านการทดสอบครบถ้วนทั้ง 18 จาก 18 กรณี (100.0%) และไม่มีกรณีที่ถูกข้าม (0 ข้าม)

- ระบบการทำงานหลักทั้งด้านหน้าบ้าน (Next.js) และหลังบ้าน (FastAPI) มีความสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ การควบคุมสิทธิ์ (RBAC) สามารถป้องกันการเข้าถึงและการยกระดับสิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- การจัดการข้อมูลและประวัติเวอร์ชันไฟล์เอกสาร (FileRevision) สามารถทำงานได้ถูกต้อง ไม่สูญหาย และการดาวน์โหลดมีการบันทึกสถิติตามข้อกำหนด

- ระบบจำลอง AI (Test Double) ช่วยให้การทดสอบการเรียกใช้งาน AI Assist ทั้ง 4 แท็บสามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพและตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาข้อมูล (API Contract) ได้อย่างแม่นยำ

2.6 การประเมินตามเกณฑ์สิ้นสุดการทดสอบ

| เกณฑ์จากข้อ 1.4.2 | ผลการประเมิน | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| TC ทั้ง 18 มีผลหรือเหตุผลที่ข้าม | ครบถ้วน | ผ่าน 18 กรณี, ไม่ผ่าน 0 กรณี, ข้าม 0 กรณี พร้อมหลักฐานภาพถ่ายหน้าจอครบถ้วน |
| Priority สูง 11 ข้อมีผลครบ | ครบถ้วน | กรณีทดสอบความสำคัญระดับสูงทั้ง 11 ข้อผ่านการทดสอบทั้งหมด 100% |
| ทุก FR มีผลอย่างน้อยหนึ่ง TC | ครบถ้วน | ครอบคลุมครบทั้ง 17 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (FR-001 ถึง FR-032 ตามขอบเขต) |
| เป้าหมายอัตราผ่าน/defect สำคัญ | ผ่านเกณฑ์ | อัตราการทดสอบผ่าน 100% (เป้าหมาย ≥ 95%) และไม่มี Defect ระดับ Critical หรือ High คงค้าง |

2.7 ข้อสรุปและคำแนะนำ (Conclusion & Recommendation)

ผลการตัดสินฉบับ Narongsak:
☑ ยอมรับระบบ (System Accepted)    ☐ ยอมรับแบบมีเงื่อนไข    ☐ ไม่ยอมรับ    ☐ ยังไม่ตัดสิน

ข้อเสนอแนะ:

- ชุดทดสอบอัตโนมัติ Selenium มีความพร้อมและเสถียร สามารถนำไปรวมเข้ากับ CI/CD Pipeline เพื่อใช้ในการทดสอบถดถอย (Regression Testing) ในการพัฒนาเวอร์ชันถัดไปได้ทันที

- ข้อมูลทดสอบที่เชื่อมโยงกับ student.csv, advisors.csv และชื่องานวิจัยภาษาไทยจาก migrate.py ช่วยให้การจำลองสภาพแวดล้อมมีความสมจริง สะท้อนการใช้งานจริงของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้เป็นอย่างดี

2.8 การลงนามรับรองผลการทดสอบ

| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | ลายเซ็น/วิธีรับรอง | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ทดสอบ (Tester) | นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ (Narongsak) | นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ | 16 ตุลาคม 2026 |
| หัวหน้าทีมทดสอบ (Test Manager) | นายณัฐพล กลิ่นจุ่น | นายณัฐพล กลิ่นจุ่น | 16 ตุลาคม 2026 |
| ผู้พัฒนา (Developer) | นายสมหมาย สุภาวงค์, นายกิติกร เทศธรรม | นายสมหมาย สุภาวงค์ | 16 ตุลาคม 2026 |
| ผู้อนุมัติ (Approver) | นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ | นายนรงศ์ศักดิ์ ภูมิประเสริฐ | 16 ตุลาคม 2026 |